מועצה מקומית חריש

מכרז פומבי 32/2018

מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש

______________________________________________________

יולי 2018

מועצה מקומית חריש

# מכרז מס'  32/18

תוכן עניינים  ורשימת המסמכים

# מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו

עמ'

מסמך א' 		- תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים				2

מסמך ב' 		- הצעת הקבלן								11

מסמך ג' 		- נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז					15

מסמך ד'		- הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח						16

מסמך ה' 		- חוזה									23

מסמך ו'1		- נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע עבודות				31

מסמך ו'2 		- נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק					32

מסמך ז'		- התנאים הכללים לחוזה							33

מסמך ח'		- מפרט טכני ותנאים מיוחדים 						מצורף

מסמך ט'		- כתב כמויות עפ"י מחירון דקל שיפוצים לעבודות קטנות עדכני, לביצוע עבודות

אחזקה, פיתוח והקמה במבנים, מתקנים ובתאורת רחוב וארועים במועצה המקומית חריש.

מסמך י' 		- פרטים סטנדרטיים							מצורף

מסמך יא'		- רשימת מרכזיות תאורה וטבלת טיפולים במרכזיות			מצורף

מסמך יב'		- הצהרת הקבלן לעניין ציוד מכני הנדסי, כ"א ומחסן ציוד.

# מסמכים המצורפים למכרז ושאינם כלולים בחוברת זו

המפרט הכללי למתקני חשמל פרק 08 מהדורה חמישית 2001,

בפרט הכללי בעבודות בניה, לרבות תקן ישראלי לתאורת דרכים

ת"י 1862 אפריל 2004 							לא מצורף*

כמו כן ובנוסף מפרטים כלליים נוספים בהוצאת הועדה המיוחדת

בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון

או ועדות משותפות למשרד הביטחון וצה"ל כמפורט להלן			לא מצורף*

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז / החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

* ניתן לרכוש בהוצאה לאור של משרד הביטחון

# מסמך א'

תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

# מסמך א'

תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

# 1.	מהות המכרז

מועצה מקומית חריש (להלן - "המועצה") מזמינה בזה להציע הצעות מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש

(להלן - "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

# 2.	מסמכי המכרז

א.	המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו:

1.	תנאי המכרז והוראות כלליות - מסמך א'.

2.	הצעת הקבלן - מסמך ב'.

3.	נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז – מסמך ג'.

4.	הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח - מסמך ד'.

5.	חוזה - מסמך ה'.

6.	נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע העבודות – מסמך ו'1.

7.	נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק – ו'2.

8.	התנאים הכללים לחוזה – מסמך ז'.

9.	מפרט טכני ותנאים מיוחדים – מסמך ח'.

10.	כתב כמויות עפ"י מחירון דקל שיפוצים לעבודות קטנות עדכני, לביצוע עבודות

אחזקה, פיתוח והקמה במבנים, מתקנים ובתאורת רחוב ואירועים במועצה המקומית חריש.

11.         פרטים סטנדרטיים – מסמך י'.

12.	רשימת מרכזיות תאורה וטבלת טיפולים במרכזיות – מסמך יא'.

13.	הצהרת הקבלן לעניין ציוד מכני הנדסי, כ"א ומחסן ציוד – מסמך יב'.

# ב. 	מסמכים המצורפים למכרז ושאינם כלולים בחוברת זו

המפרט הכללי למתקני חשמל פרק 08 מהדורה חמישית 2001, בפרט הכללי בעבודות בניה, לרבות תקן ישראלי לתאורת דרכים ת"י 1862 אפריל 2004 								    					 		לא מצורף*

כמו כן ובנוסף מפרטים כלליים נוספים בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או ועדות משותפות למשרד הביטחון וצה"ל כמפורט להלן

לא מצורף*

ג.	כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז".

ד.	את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של 1,000 ₪ בימים א' עד ה' (כולל), בין השעות 08:00 – 12:00 במשרדי המועצה, מחלקת הגבייה, רח' גפן 72 חריש. עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה.

# 3.	עדיפות בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין מסמכי החוזה בינם לבין עצמם, יקבעו המסמכים לפי סדר העדיפות הבא:

# א.	עדיפות לצרכי תשלום -

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, ייחשב לצורכי תשלום, סדר העדיפויות כדלהלן: כתב הכמויות, תוכניות, מפרט טכני, מפרט כללי הבין משרדי, מסמך שינויים בתנאי החוזה, תנאי החוזה לביצוע העבודות, תקנים ישראליים והוראות המפקח ביומן העבודה; כל אחד עדיף על הבא אחריו.

# ב.	עדיפות לצרכי ביצוע -

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, לצורכי ביצוע העבודות, סדר העדיפויות כדלהלן: תוכניות מפורטות לביצוע, כתבי הכמויות, המפרטים המיוחדים, המפרט הכללי, תקנים ישראליים ותקנים זרים.

4.	הגדרת העבודות נשוא המכרז

העבודות כוללות, בין היתר, את ביצוע הפעולות הבאות (הכל כמפורט במסמכי המכרז):

  - מתן שירותי אחזקת מערכות חשמל במבנים, במתקנים ומאור רחובות.

  - עבודות אחזקת שבר כנ"ל.

  - עבודות פיתוח ושידרוג של מערכות חשמל במבנים במתקנים ותאורת חוץ.

  - עבודות תאורת אירועים.

- הכל כמצוין במסמכי המכרז

# 5.	כשירויות המציע – תנאי סף

- רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים במועד הגשת הצעתם למכרז בפנקס הקבלנים בסיווג מקצועי בענף 160 – א – 1,  270 - א – 1 ו – 250 - א - 1 (על הקבלן להיות בעל שלושת הסיווגים במצטבר), כאשר לקבלן קיים אישור כקבלן מוכר לעבודות עבור משרדי ממשלה, בשני הסיווגים  160 – א –1 ו-  270 - א – 1 (במצטבר), ושהינם בעלי סיווג על פי ההיקף הכספי המתאים להצעתם על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט1969-.

הצעה שלא יצורפו אליה אישורי הכשירות דלעיל - לא תידון כלל.

# 6.	תנאים נוספים אישורים והמלצות

א.	המציע יהיה בעל ניסיון קודם של לפחות שלוש (3) שנים מתוך החמש שנים האחרונות בביצוע עבודות אחזקה והתקנת מערכות חשמל ומתקני תאורת חוץ בשתי (2) רשויות מקומיות, שמותקנים בכל אחת מהן 6,000 גופי תאורה לפחות.

לצורך הוכחת הניסיון של המציע כאמור לעיל ימציא המציע לראיה רשימת עבודות שאותן ביצע בחמש השנים האחרונות, וכן יצרף להצעתו המלצות, שניתנו לו מאת רשויות מקומיות ו/או ממוסדות ממשלתיים, שעבורם/ן בוצעו העבודות.

ב.	המציע ביצע עבודות אחזקת חשמל כולל אחזקת שבר ועבודות פיתוח חדשות בהיקפים שנתיים כספיים של לפחות 3 (שלושה) מיליון ₪ כולל מע"מ ב חמש (5) שנים האחרונות. לצורך הוכחת היקף העבודות כאמור יצרף המציע מסמך החתום על ידי רואה חשבון המפרט את העבודות שביצע ואת היקפם הכספי.

ג.	על המציע לצרף להצעתו אישור, כי בבעלותו או בחזקתו מנוף תיקני לגובה של 16 מ'. לצורך הוכחת הבעלות על המנוף כאמור לעיל, יצרף המציע צילום רישיון בתוקף וביטוח חובה בתוקף של כלי רכב, או הסכם ליסינג של המציע עם חברת ליסינג  (בו יצוין מס' הרישוי של הרכב ושם המציע) בתוקף של 12 חודשים לפחות מיום הגשת ההצעה, או חוזה להשכרת כלי הרכב לתקופה של 12 חודשים לפחות מיום הגשת ההצעה (ובו יצוין מס' הרישוי של הרכב ושם המציע), שאינם משועבדים (למעט שיעבוד לבנק) ואינם מעוקלים, במועד הגשת ההצעה.

ד.	על מנהל החברה ו/או על מנהל העבודה הראשי להיות בעלי רישיון חשמלאי ראשי לפחות וכן על כל מנהלי העבודה להיות חשמלאים מסוג חשמלאים מוסמכים לפחות. על החברה להעסיק 5 עובדים קבועים לפחות. לצורך הוכחת סעיף זה יש להציג רישיונות עבודה מקצועיים וכן אישור רואה חשבון על העסקת מספר עובדים.

ה.	לצד רשימת העבודות שביצע המציע במהלך חמש (5) השנים האחרונות, יצרף המציע את הפירוט כדלקמן:

ה.1	מקום ביצוע העבודה ומועדה

ה.2 	היקף כספי

ה.3	משך זמן ביצוע העבודה

ה.4	שם הגורם הממליץ ומספר טלפון להתקשרות, לרבות מספר פקסימיליה

ו.	על המציע לצרף להצעתו אישור בדבר היותו קבלן רשום בר תוקף, כאמור בסעיף 5(א) לעיל.

- על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה וכן אישור ניכוי מס במקור.

- על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, וכן אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו1976-.

- מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף דוגמאות חתימתם.

ח.	המועצה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או אחד מהם.

# 7.	ערבות להשתתפות במכרז

א.	המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה ומבוילת כדין לפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה מסמך ג', על סך של 75,000 ₪, כולל מ.ע.מ. , כי שם "מבקש" הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז זה.

ב.	הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2018 במידת הצורך ועל פי דרישת המועצה, מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 90 יום נוספים.

ג.	הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד-צדדית של המועצה. מודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט גם באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.

ד.	הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י המועצה כזוכה.

ה.	הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל - לא תידון כלל.

# 8.	הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה

א.	על המציע לסייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי הגישה לאתר, את תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה.

ב.	על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה.

# 9.	הצהרות המציע

# א.	הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז - הכל כמפורט במסמכי החוזה. המציע יחתום על כל מסמכי המכרז.

# ב.	הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור, כי המציע סייר בשטח האתר, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי שטח האתר לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם.

# ג.	כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים באתר - לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

ד.	בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה/לבצעה ללא כל תמורה.

ה.	נקבעה תקופת ניסיון של שלושה (3) חודשים, שבמהלכה תהיה המועצה רשאית – מכל סיבה שהיא הקשורה לפעילותו (בין במעשה ובין במחדל) של המציע – להפסיק את תקופת ההתקשרות.

# 10.	אופן הגשת ההצעות על ידי המציע

  - על המציע להגיש הצעתו באופן שכל מסמכי המכרז חתומים על ידו.

  - הצעתו הכספית של המציע תינתן באופן שהמציע ינקוב באחוזי הנחה בלבד שיינתנו על ידו כמפורט בדרישות המכרז.

  - מובהר, כי המציע יוכל לנקוב בהנחה באחוזים, לפי שיקול דעתו, וזאת ביחס לעבודות לפי סעיף 4.1 מתן שירותי אחזקת מערכות חשמל במבנים במתקנים ומאור רחובות, לפי סעיף 4.2 עבודות אחזקת שבר.

עם זאת מודגש, כי ביחס לעבודות (שידרוג פיתוח והקמה) לפי סעיף 4.3 ו- 4.4 לעיל הקבלן יעבוד עפ"י מחירון דקל שיפוצים לעבודות קטנות עדכני בהנחה גלובאלית וקבועה של -25% מהמחירון.

# 11.	שינויים הסתייגויות ותיקונים

א.	אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה.

ב.	המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז.

ג.	אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י המועצה. נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

# 12.	הבהרת מסמכי החוזה

א.	לא יאוחר מאשר שבעה (7) ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, יודיע המציע בכתב למנהלת לשכת מהנדס המועצה הגב' מרים רוזנטל במייל miriam@harish.muni.il  , על כל סתירה, שגיאה, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי החוזה, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי החוזה או הנוגע לעבודות נשוא החוזה (משרדה של הגב' רוזנטל מרים נמצא ברח' גפן 78 חריש).

ב.	מסר המציע לגב' מרים רוזנטל כאמור הודעה במכתב כאמור לעיל, תמסור לו הגב' מרים רוזנטל תשובות בכתב, לא יאוחר מ48- שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

ג.	המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות, כאמור בס"ק א'-ב'- לעיל, להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

ד.	הגב' מרים רוזנטל תמסור עותק של השאלות והתשובות שנמסרו למציע כלשהו, וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

ה.	המציע לא יהא רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי הגב' מרים רוזנטל במועצה, אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

# 13.	מסמכי החוזה - רכוש המועצה

א.	מסמכי החוזה הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת הגשת הצעות למועצה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם למועצה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות - כאמור בסעיף 16 להלן, וזאת בין שהגיש הצעה למועצה ובין אם לאו.

ב.	מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהמועצה.

# החלטות המועצה

- המועצה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז, אשר יוגש לוועדת המכרזים.

ב.	אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

ג.	המועצה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז או חלק הימנה - הכל לפי ראות עיניה.

ד.	הופחת היקף העבודה כאמור בס"ק (ד) לעיל לא ישונו מחירי ההצעה של הקבלן לפרטיהם בגלל השינוי.

ה.	המועצה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.

# 15.	חובת הזוכה במכרז

א.	זכה המציע במכרז (להלן - "הזוכה"), הרי שבתוך שבעה (7) ימים ממועד קבלתו את הודעת המועצה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא למועצה, את המסמכים הבאים:

1. 	הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף 13 בחוזה (מסמך ו'1).

- הזוכה ימסור לאישורו של המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות. על לוח הזמנים להיות מפורט ויסודי, מחולק לפרקי זמן של שבועיים ימים, תוך פרוט שלבי הביצוע של העבודה, הסדרים ושיטות לביצוע העבודה - על חלקיה השונים וכל פרט אחר שנהוג לכלול אותו בלוח זמנים ו/או שהמפקח ידרוש הכללתו בלוח הזמנים.

- אישור על "קיום ביטוחי קבלן" חתום ע"י חברת ביטוח.

- אישור התקשרות להטמנת פסולת עם אתר פסולת מאושר ומורשה.

ב.	לא ימלא הזוכה אחר התנאים המפורטים בסעיף (א) לעיל, כולם או חלקם, תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 7 לעיל.

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

# הגשת הצעות, מועדים

- על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת למסמכי המכרז. ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.

- הצעת המציע כאמור תוכנסו לתיבת המכרזים, שנמצאת במשרד מהנדס המועצה ברחוב גפן 78 חריש לא יאוחר מיום 6.9.18 בשעה 13:00 במעטפה סגורה בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.

- סיור קבלנים (לא חובה) יערך ביום 23.8.18 בשעה 10:00. היציאה לסיור תהיה מאגף ת"ל ברחוב גפן 78, חריש.

- שאלות הבהרה בכתב ניתן לשאול לא יאוחר מיום 30.8.18 שעה 10:00.

יצחק קשת

ראש מועצה מקומית חריש

טבלת ריכוז - נתונים עיקריים למכרז

| מספר מכרז | 32/18 | משך ביצוע העבודות | בהתאם למפורט בצו התחלת עבודה |
| --- | --- | --- | --- |
| סיווג מקצועי בענף | 160 – א – 1 ו – 270 -א – 1 ו – 250 – א – 1 (שלושת הסיווגים במצטבר) + סיווג קבלן מוכר | פיצוי בגין איחור (בהתייחס לכל יום איחור) | סך של 500 ₪ |
| מועד סיור קבלנים | תאריך: שעה: 10:00 | "מדד בסיסי" לתמורה | סוג מדד: תשומות הבניה לחודש: 7/18 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | תאריך: שעה: 13:00 | ערבות לביצוע: | 75,000 ש"ח כולל מע"מ |
| ערבות להשתתפות במכרז בתוקף עד | 75,000 ש"ח כולל מע"מ 31.12.18 | ביטוחים | כמפורט במסמך ד' |
| משך תקופת הבדק | 14 חודשים | ערבות לתקופת הבדק | 5% מסך צירוף כל החשבונות החלקיים המאושרים |

מסמך ב' 		:	הצעת הקבלן

מסמך ג'	 	:	נוסח הערבות הבנקאית למכרז

מסמך ד'	  	:	הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח

# מסמך ב'

הצעת הקבלן

# לכבוד

# מועצה מקומית חריש

א.נ.,

# הנדון: 	מכרז מס' 32/18

מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש

1.	אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות התנאים הכלליים, המפרט הכללי, המפרט הטכני ותנאים מיוחדים ואת כתב הכמויות הכולל תכולת מבנים קיימים , רשימת מרכזיות התאורה, המהווים - כולם יחד - את מכרז מספר 32/18 על כל נספחיו. לראיה הנני מצרף חתימתי על מסמכי המכרז הבאים: מסמך א' עד יב'.

2.	אני הח"מ ביקרתי באתר העבודה.

3.	הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל, וכי אתר העבודה, טיב הקרקע, תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

4.	אני מצהיר בזאת כי:

א.	הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה.

ב.	ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים במסמך ה' – החוזה.

ג.	הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז/החוזה.

ד.	המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות הינם סופיים והם כוללים את כל ההוצאות - בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא המכרז/החוזה - על פי תנאי המכרז/החוזה, לרבות רווח הקבלן.

5.	אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי, ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

6.	אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך שבעה (7) ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

א.	להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבויילת להבטחת קיום תנאי החוזה (מסמך ו'1) - והכל כמפורט בחוזה.

ב.	להמציא למפקח לוח-זמנים מפורט, כאמור בתנאי המכרז/החוזה.

ג.	להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח.

ד.	אישור התקשרות להטמנת פסולת עם אתר פסולת מורשה ומאושר.

7.	אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 6 לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לקבל העבודה, זכייתי במכרז תבוטל,  והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

8.	הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני, בהתאם לצו התחלת העבודה שיינתן לי על ידי המועצה.

9.	הנני מתחייב למסור למועצה ערבות בנקאית לתקופת בדק - כמפורט בתנאי החוזה, וזאת עם סיום העבודות. ידוע לי שקבלת תעודות גמר ממהנדס המועצה מותנית במתן הערבות האמורה לעיל.

10.	ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת המועצה מן התקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה המועצה רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את העבודה למציע. החליטה המועצה כאמור, יהיה המציע הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר הוצאות השווה ל3%- מערך הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד מן המציעים תביעה לפיצוי כלשהו.

  - הנני מצהיר, כי ידוע לי שהמועצה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, והיא רשאית להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר ולשיקולים נוספים שיהיו רלוונטיים בעת קבלת ההחלטה. במידה ויוזמן ביצוען של חלק מן העבודות נשוא מכרז זה כאמור, אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד המועצה בגין כך.

  - א.

  - א. שירותי אחזקת תאורה חוץ עמודים ומרכזיות וכל הכבלים והחיבורים ביניהם כולל אחזקת שבר עד

10,000  ₪ לא כולל מע"מ בשיטת T.R (טוטאל ריסק) – עפ"י הסך שיתקבל מהמכפלות של מספר

עמודי התאורה ומספר המרכזיות לא כולל מע"מ 44,800 ₪ = (380 ₪ X 35 מרכזיות) + (7 ₪ X 4,500

עמודים) בהנחה בהצעתי לסעיף זה היא %  __ __.__ (במילים __________________אחוזים)

ובתוספת מע"מ כחוק.

הערה- לציין כולל מאיות האחוז בהנחה.

משקלו של סעיף זה הינו % 65 מכל המכרז לצורך שיקלול.

ב. שירותי אחזקת מערכות חשמל במבנים ובמתקנים כולל תאורת חוץ של המתקנים וכולל אחזקת שבר עד

10,000 ₪ לא כולל מע"מ בשיטת T.R (טוטאל ריסק) – עפ"י ההנחה שתקבל מהתמורה החודשית

הגלובאלית בסך 17,400 ₪ לא כולל מע"מ.

ההנחה בהצעתי לסעיף זה היא % __ __.__ (במילים ______________ אחוזים) ובתוספת מע"מ כחוק.

הערה – לציין כולל מאיות האחוז בהנחה.

משקלו של סעיף זה הינו 35% מכל המכרז לצורך שיקלול.

ג.עבודות שידרוג ופיתוח מערכות חשמל במבנים ובמתקנים, בתאורת חוץ ובמרכזיות ותאורת אירועים –

עפ"י הסך שיתקבל מהמכפלות שיתקבלו ממחירון דקל שיפוצים לעבודות קטנות בהנחה גלובאלית של 25%

מהמחירון כפול הכמויות שיתבצעו בפועל.

נוסחת בדיקת ההצעות לקביעת הקבלן הזוכה הינה (תעשה ע"י המועצה)

P1 = מחיר עלות מקסימאלית לתחזוקת עמודי תאורה ומרכזיות – 44,800 ₪ לא כולל מע"מ.

P2 = 0.65 אחוז לצורך שיקלול הצעת הקבלן בתחזוקת עמודי תאורה ומרכזיות.

P3 = הנחת הקבלן הגלובאלית על עלות תחזוקת עמודי תאורה ומרכזיות (P1).

P4 = מחיר עלות מקסימאלית למתן שירותי תחזוקה ל- 87 מבנים 17,400 ₪ לא כולל מע"מ.

P5 = 0.35 אחוז לצורך שיקלול הצעת הקבלן שירותי תחזוקת מערכות חשמל במבנים ובמתקנים.

P6 = הנחת הקבלן הגלובאלית עלות תחזוקת חשמל במבנים ובמתקנים.

P7 = סה"כ עלות הצעות הקבלן בש"ח לא כולל מע"מ – לאחר שקלול.

P7 עלות בש"ח        (P6                                 P5                   P4)        +   (P3                P2             P1

לא כולל מע"מ   (הנחת קבלן באחוזיםX 0.35 X 17,400)                       (הנחה באחוזX ,0.65X 44,800

לאחר שקלול     על תחזוקת חשמל במבנים ומתקנים)                          תחזוקת עמודים

ומרכזיות)

המציע אשר הסך הכולל בניקוד יהיה הגבוה ביותר בתוצאה הצעתו היא שתזכה במכרז.

הנני מצהיר כי ידוע לי שעלי למלא את ההצעה ביחס לכל העבודות כמפורט בסעיפי העבודה א'+ב' וכי במידה ולא אמלא את שניהם לא תדון המועצה כלל בהצעתי והיא תיכשל.

ד.הובהר לי כי עפ"י שיטת T.R (TOTAL RISK) אני מחוייב לבצע תיקונים על חשבוני לכל נזק

ברכיב/פריט חשמל כזה או אחר במתקני תאורת חוץ במרכזיות במערכות במבנים ובמתקנים לכיסוי כל

נזק עד 10,000 ₪ לא כולל מע"מ מעבר לסכום זה אקבל תמורה בתוספת מע"מ כחוק עפ"י מחירון דקל

שיפוצים לעבודות קטנות עדכני בהנחה גלובאלית של 25% - מהמחירון.

ה.הובהר לי כי מספר עמודי התאורה כיום הניתן להם שירותי אחזקה הוא 83 עמודים בלבד המספר הזה יגדל

בשלב הראשון עד כ- 3,000 עמודי תאורה ועשוי לפגוע במהלך כל תקופות ההתקשרות במכרז זה לכדי 4,500

עמוד תאורה (עמודי התאורה נמצאים בשלבי העברה ממשרד השיכון למועצה במהלך חצי השנה הקרובה).

כמו כן, ידוע לי כי מספר המרכזיות לתאורת חוץ המקבלות שירות עומד היום על 3 מרכזיות חדשות והוא

עשוי לגדול עד ל- 35 מרכזיות במהלך תקופת ההתקשרות.

כמו כן, הובהר לי כי עד לספטמבר 2019 מספר המבנים (מוסדות חינוך וציבור) עשוי להגיע ל- 87 מבנים

(הגדרת מבנה בית ספר במתחם מוגדר יקרא מבנה) התמורה למתן שירותי האחזקה (כולל אחזקת שבר)

במבנים ובמתקנים הינה גלובאלית ולא תשתנה במהלך כל תקופת ההתקשרות גם אם מספר המבנים יגדל

עד ל- 25% ממספר זה.

  - הנני מצהיר כי ידוע לי שהמועצה תשלם את התמורה על פי מספר העמודים והמרכזיות המתוחזקות בפועל כמפורט בסעיף 13 א' דלעיל. התמורה תגדל בהתאם למספר העמודים והמרכזיות שיועברו ממשרד השיכון למועצה או בהתאם להמשך פיתוח חריש.

  - ידוע לי כי התקציב לשנת העבודה 2018 לצורך מתן השירותים נשוא המכרז הם 340,000 ₪ כולל מע"מ ולשנת העבודה 2019 התקציב הוא 590,000 ₪ כולל מע"מ. המשך ההתקשרות לשנים הבאות יהיה בהתאם לתקציב המאושר של משרד הפנים לעבודות נשוא המכרז כאמור לעיל.

כמו כן ידוע לי שאין למועצה בשלב זה מקור תקציבי למימון הארכת תקופת החוזה, וכי הארכתו מותנית, בין היתר, גם באישור תקציבי מראש. אין ולא תהיה לי כל טענה אם המועצה תבחר מטעם כלשהו, בין משום העדר תקציב ובין משום כל טעם אחר, שלא להאריך את תקופת ההסכם כאמור. הנני מוסיף ומצהיר, כי הצעתי במסגרת מכרז זה התייחסה לגבי תקופת החוזה ללא התנייה כלשהי בהארכתו.

  - הנני מצהיר, כי ידוע לי שהמועצה אינה חייבת להזמין את כל העבודות המפורטות בסעיפים 13 (ג) דלעיל -עבודות שידרוג ופיתוח מערכות חשמל במבנים ובמתקנים בתאורת חוץ ובתאורת אירועים והיא רשאית  להזמין את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר. במידה ויוזמן ביצוען של חלק מן העבודות נשוא מכרז זה כאמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה כנגד המועצה בגין כך.

  - הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במידה והמועצה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 90 יום - תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך 90 ימים נוספים בהתאם.

# בכבוד רב,

_____________________

# חתימה

# שם המציע (נא לציין שם מלא):_______________________________

_______________________________

# מספר ת.ז./ח.פ.:________________________________________

# כתובת:______________________________________________

טלפון:____________________ פקסימיליה:________________

# תאריך:___________________

מסמך ג'

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

לכבוד

תאריך: __________

מועצה מקומית חריש

____________

# א.נ.,

# הנדון: כתב ערבות מס' ....................................

1.	על פי בקשת______________________________ (להלן - המבקש) בקשר למכרז מס' 32/18 מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל – 75,000 (במילים: שבעים וחמש אלף ) ש"ח בלבד.

2.	סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 10 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י מועצה מקומית חריש, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

3.	לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו (במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה).

4.	תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום 31.12.18 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

5.	ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

# בכבוד רב,

# בנק________________

סניף________________

# מסמך ד'

הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח

- מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע העבודה ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו - המוקדם משניהם, ועד מסירת העבודה למועצה תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המועצה, הכל כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח א' להלן: "אישור עריכת ביטוח - עבודות קבלניות".

- ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, מתחייב הקבלן להמציא למועצה, בתוך 10 ימים ממועד קבלתו את ההודעה בדבר זכייתו במכרז, את "אישור עריכת ביטוח - עבודות קבלניות" (נספח א') כשהוא חתום על ידי המבטח וכן את הצהרתו כמפורט בנספח ב' למסמך זה.

- הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח - עבודות קבלניות" כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות והמועצה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישור כאמור לא הומצא לה במועד.

- למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

- ביטוחים נוספים - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו - המוקדם משניהם ועד מסירתה הסופית לחברה, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן.

  - ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתרי העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה - כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל - 1970. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ- 600,000 ₪.

הגדרה: כלי רכב לעניין סעיף זה משמע - כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.

  - ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה ולכל רכוש אחר של הקבלן שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת.

  - כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים.

- הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי כל פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לשתף פעולה עם המועצה לשם שמירה ומימוש כל זכויותיה של המועצה עפ"י הפוליסות, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד לקבלתה הסופית ע"י המועצה.

- הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי החברה, באם קיימים כאלה, נועדו לצרכיה של המועצה בלבד והיא רשאית לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין היא חייבת בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות לקבלן.

הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני  משנה לקיים שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית.

קיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן תתואם מראש עם נציג מוסמך של המועצה.

- הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י המועצה ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל /או לגרום נזק לרכוש אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

- למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפים 1.1, 1.2 ו - 1.3 לנספח א' הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

- הקבלן מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו, בשם המועצה, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה קבלני הרמה (הנפה), או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמועצה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את החברה בגין הפרת דרישה זו.

- ההוראות דלעיל אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא.

לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי המועצה כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המועצה) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

מצ"ב:	נספח א'     - טופס "אישור עריכת ביטוח - עבודות קבלניות".

נספח ב'     - הצהרת הקבלן

נספח א' למסמך ד'

אישור עריכת ביטוח - עבודות קבלניות

תאריך: ________

לכבוד

מועצה מקומית חריש

(להלן: "המועצה")

א.ג.נ.,

הנדון:	אישור על קיום פוליסה לביטוח עבודות קבלניות

הסכם שנחתם בין החברה ובין הקבלן _____________ (להלן הקבלן)

חוזה מס' ____________ מיום __________

הננו מתכבדים לאשר בזאת, כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם המועצה ו/או הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו לתקופה מיום _________ עד ליום _________ ועוד 12 חודשי תחזוקה מורחבת מיום קבלת העבודה ע"י המזמין.

הפוליסות מכסות את כל העבודות המבוצעות על ידי הקבלן על פי ההסכם הנ"ל, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פיהן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט במועד פרסום המכרז.

1.	ביטוח עבודות קבלניות - יכלול את פרקי הביטוח הבאים:

1.1	פרק 1 - ביטוח כל הסיכונים, המכסה במלוא ערכן את כל העבודות המבוצעות וכן כל אבדן או נזק הנגרמים ו/או שיגרמו לחומרים, לציוד, לכלי עבודה כלשהם ולכל רכוש אחר המשמש לביצוע העבודות.

הכיסוי על פי פרק זה יכלול הרחבות כמפורט להלן:

- 	רכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך בגבול אחריות בשיעור של 10% משווי החוזה.

- 	פינוי הריסות ו/או עלות ייצוב ו/או שכ"ט אדריכלים בגבול אחריות שלא יפחת מסך 10% משווי החוזה.

- 	רכוש בהעברה - בגבול אחריות שלא יפחת מסך 40,000 ₪.

- 	הוצאות נוספות לעבודת שעות נוספות, שבתות וחגים.

- 	נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה עד לסך 1,500,000ש"ח.

- 	רעידת אדמה ונזקי טבע.

- 	גניבה, פריצה ונזק בזדון.

הערה: פיצויים על פי פרק זה ישולמו לפקודת המועצה בלבד.

1.2	פרק 2 - ביטוח אחריות כלפי צד ג', על פי כל דין, בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 4,000,000 (ארבעה מיליון ש"ח) למקרה ולתקופת הביטוח, כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ- אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, רעידות והחלשת משען, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. פרק זה יכלול אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הכיסוי עפ"י פוליסה זו יכלול כל חבות של המועצה כלפי כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות אשר החבות כלפיהם אינה מכוסה עפ"י הפרק לביטוח אחריות המעבידים (סעיף 1.3 להלן).

1.3	פרק 3 - ביטוח אחריות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין, כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול האחריות שלא יפחת מ- 20,000,000 ש"ח  לעובד, לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. פרק זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, שימוש במנופים ו/או במתקני הרמה, ימי ו/או שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה.

- שם המבוטח בכל הפוליסות הנ"ל, יורחב לכלול את המועצה כמבוטח נוסף.

- אנו מאשרים ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה וכל הבאים מטעמה ו/או במקומה וכן כלפי כל הקבלנים האחרים והיועצים הקשורים בביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם ובלבד שהאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- פוליסות הביטוח הנ"ל תכלולנה תנאי מפורש לפיו הן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המועצה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה.

כמו כן, כוללים ביטוחי הקבלן תנאי מפורש על פיו לא יצומצמו, לא יבוטלו ולא יפוגו במשך תקופת פעילותו של הקבלן על פי החוזה, אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה על כך, בדואר רשום, לפחות 60 יום מראש.

- הפרה כלשהיא של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י הקבלן (למעט התנאת שמירה ביחס לכיסוי על פי סעיף1.1 לעיל) אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המועצה.

..................................	..................................

(שם החותם)

(חתימת המבטח)

.................................. 	...................................

(חותמת המבטח)                                                                        (תפקיד החותם)

הצהרת הקבלן - יודפס על גבי נייר מכתבים של הקבלן

נספח ב' למסמך ד'

לכבוד

______________

______________

______________

א.ג.נ,

נספח זה המצורף לנספח א' (אשור עריכת ביטוח - עבודות קבלניות) ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו מתייחס לפוליסות הביטוח שהוצאו על פי הסכם ההתקשרות מיום _______ שביננו.

אנו מאשרים בזאת שקראנו בעיון את הפוליסות המפורטות בנספח א' המצ"ב ואנו מודעים לכל התנאים והדרישות המפורטים בפוליסות כתנאי לקיום הכיסויים השונים.

אנו מתחייבים לקיים כל אחד מהתנאים הנ"ל ככתבו וכלשונו.

בכבוד רב,

___________________

הקבלן – חתימה +חותמת

_____________________

שם החותם על התחייבות זו

____________________

תפקידו של החותם

# מסמך ה'

נוסח החוזה

# מסמך ה'

חוזה מספר 32/18

(סעיף תקציבי __________ – תב"ר _______)

# שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _____שנת 2018

# בין:	מועצה מקומית חריש

# מרחוב גפן 78 חריש

# (להלן - "המועצה")

# מצד אחד

# לבין:	__________________________

__________________________

__________________________

# מס' ת.ז./ח.פ.__________________

# כתובת ______________________

___________________________

# פקסימיליה: ___________________

# טלפון: _______________________

# (להלן - "הקבלן")

# מצד שני

הואיל	והמועצה פרסמה מכרז מס' 32/18 מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש, הכל כמפורט במסמכי המכרז;

והואיל	והקבלן השתתף במכרז וזכה בו;

# אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

1.	מבוא

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.	משמעות מונחים

למונחים בחוזה זה תהא המשמעות הנודעת להם בתנאים הכלליים - מסמך ז'.

3.	מהות החוזה

א.	המועצה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף 6 להלן, לבצע את כל העבודות נשוא המכרז מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש(להלן - "העבודה").

ב.	ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות, להנחיות ולבאורים שיינתנו על ידי מהנדס המועצה, בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.

ג.	הקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות רצון המועצה והכל בהתאם למפורט בפרק ה' לתנאים הכלליים.

4.	נספחים לחוזה

המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

א.	התנאים הכלליים לחוזה - מסמך ז'.

- מפרט טכני ותנאים מיוחדים – מסמך ח'.

- כתב כמויות עפ"י מחירון דקל שיפוצים לעבודות קטנות עדכני, לביצוע עבודות

אחזק, פיתוח והקמה במבנים, מתקנים ובתאורת רחוב באירועים במועצה המקומית חריש.

- פרטים סטנדרטיים - מסמך י'.

- תכולת מבנים ורשימת מרכזיות תאורה וטבלת טיפולים במרכזיות- מסמך יא'.

- המפרט הכללי לעבודות חשמל לתאורת חוץ (האוגדן הכחול) – כמפורט בהוראות כלליות למשתתפים (מסמך א') – לא מצורף.

5.	זמני ביצוע העבודות דגשים מיוחדים ותקופת החוזה

א.	הקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה, שיינתן לו על ידי המועצה או על ידי מהנדס המועצה, ויסיימם בתוך המועד שיקבע בצו כאמור. השלמת העבודה בתוך פרק זמן זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.

ב.	העבודה תימסר במצב גמור לשביעות רצונו של מהנדס המועצה, ולאחר ניקוי של אתר העבודה מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה.

ג. 	המועצה תהיה רשאית להזמין עבודות לפי חוזה זה בכל עת ועל פי הצורך.

ד.	באחריות הקבלן לפעול להוצאת ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם ביצוע העבודות. נוסף על האמור, הקבלן יפעל במהלך ביצוע העבודות לקבלת תוכניות, תיאומים, אישורים והסכמות, ככל שידרשו, וזאת על מנת למנוע הפרעות למהלך התיקן והשוטף של העבודה, ולמניעת עבירות ונזקים. למען הסר ספק, באחריות הקבלן לבדוק קיומן של תשתיות (לרבות קווי חשמל, טלפון, טל"כ ותשתיות עירוניות אחרות, כגון: רמזורים, מים, ביוב וניקוז) באתר העבודה ו/או במקום הסמוך לכך שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודה באתר.

ה.	פיצויים מוסכמים -

- איחר הקבלן במסירת העבודה למועצה, ישלם לה סך של 500 ₪ בגין כל יום איחור במסירת העבודה.

- לעניין פיצויים מוסכמים  נוספים יחולו ההוראות הבאות:

בגין פיגור ביציאה ו/או בטיפול באירוע המוגדר כ"זימון דחוף", כמפורט במפרט טכני ותנאים מיוחדים (מסמך ח'), ישלם הקבלן למועצה פיצוי בסך של 2,500 ₪ בגין כל איחור ו/או פיגור כאמור.

בגין פיגור ביציאה ו/או בטיפול באירוע המוגדר כ"זימון רגיל", כמפורט במפרט טכני ותנאים מיוחדים (מסמך ח'), ישלם הקבלן למועצה פיצוי בסך של 1,500 ₪ בגין כל איחור ו/או פיגור כאמור.

אין בפיצויים המוסכמים דלעיל כדי לגרוע מזכות המועצה לכל פיצוי נוסף ו/או סעד אחר בגין כל נזק שיגרם לה, עקב הפרתו של חוזה זה.

ו.	תקופת החוזה

תקופת החוזה הינה למשך שנים עשר (12) חודשים מיום חתימת החוזה על ידי הצדדים.

המועצה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם בשלוש (3) תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת או חלק מהן.

6. שכר הקבלן*

(*ימולא על ידי המועצה בהתאם לתוצאות הליכי המכרז)

תמורת ביצוע כל העבודה על פי חוזה זה ונספחיו, תשלם המועצה לקבלן סכום כולל כדלקמן:

6.1	בגין תחזוקת תאורת חוץ מרכזיות וכל הכבלים והחיבורים ביניהם כולל (אחזקת שבר) ובכפוף למספר עמודי התאורה והמרכזיות המתוחזקות בפועל כמפורט בסעיף 13 א' למסמכי המכרז\ ובתוספת מע"מ כחוק.

6.2	בגין ביצוע עבודות אחזקה(כולל אחזקת שבר) במערכות חשמל במבנים ובמתקנים התמורה לחודש תהייה עפ"י הצעתו כמפורט בסעיף 13 ב' למסמך ב' למסמכי המכרז במחיר של ______________ ₪  בתוספת מע"מ.

# 6.3	בגין עבודות שדרוג ופיתוח במערכות חשמל במבנים ובמתקנים בפיתוח מערכות תאורת רחובות ועבודות תאורת אירועים התמורה תהייה בהתאם לביצוע בפועל עפ"י מחירון "דקל" שיפוצים לעבודות קטנות עדכני בהנחה גלובאלית של 25% - מהמחירון.

6.4	יובהר כי השיקלול יהיה בהתאם למסמך שיקלול והערכת עלויות חודשיות הנלווה לכתב הכמויות מסמך ט'.

יודגש ויובהר כי התמורה לה זכאי הקבלן הינה המחיר הנקוב בגין כל עבודה כמפורט במסמך ט' למסמכי המכרז ובהתאם לכמויות אשר הוזמנו בפועל על ידי המועצה.

6.5	סכום זה כולל את מחירי החומרים, הציוד, העבודה, תיאומים בין גופים ו/או רשויות, מימון כל בדיקה ו/או כל פעולה של איזה מבין הגופים או הרשויות, רווח הקבלן וכל סכום ו/או הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה (להלן - "שכר הקבלן"), כולל מ.ע.מ. אשר ישולם כחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

7.	התייקרויות

א.	מוסכם בין הצדדים, כי אם יחולו תנודות במדד, שכר הקבלן יגדל או יקטן בהתאם לשיעור התנודות במדד, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בס"ק ב' להלן.

ב.	בסעיף זה "תנודות במדד" משמען - ההפרש בין המדד הבסיסי לבין המדד של החודש בו בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים על פי סעיף 8 להלן, ברם מובהר, כי לא יחושבו התייקרויות לגבי ארבעת (4) חודשי העבודה הראשונים.

# "המדד הבסיסי" יהא מדד תשומות הבנייה נכון לחודש 7/18, שיתפרסם ביום 15.8.18.

# עדכון מדד יתבצע בתחילת חידוש כל תקופת התקשרות.

ג.	נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי בקשתו להשלמת ביצוע העבודה – לא תשולמנה התייקרויות בגין העיכוב כאמור.

- מוסכם במפורש, כי שכר הקבלן לא ישונה כתוצאה מהתייקרויות בשכר עבודה, מחירי חומרים, הובלה או התייקרויות אחרות כלשהן, או כתוצאה מפיחות השקל, העלאה או שינויים בהיטלים במיסים, או בתשלומי חובה אחרים או מכל סיבה אחרת כלשהי, אלא בהתאם להוראות ס"ק א' ו-ב' לעיל ובדרך הקבועה בהם.

8.	חשבונות חלקיים

א.	הקבלן יהא רשאי להגיש למועצה חשבונות חלקיים מצטברים ומפורטים לפי כתב הכמויות מעת לעת. הקבלן לא יהא רשאי להגיש יותר מחשבון אחד בכל חודש. חשבונות חלקיים יוגשו עד ל5- לכל חודש קלנדרי ויתייחסו לעבודה שבוצעה והושלמה בחודש החולף.

ב.	לכל חשבון חלקי יצורפו חישובי כמויות המתבססים על תוכניות ו/או מדידות המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון החלקי. במידה וחישובים אלו לא יצורפו, או שרמתם לא תשביע את רצון המפקח, יוחזר החשבון החלקי לקבלן ותאריך קבלתו במועצה יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית בצרוף החומר הנלווה.

ג.	על פי דרישת המפקח או המהנדס, יצרף הקבלן לחשבון החלקי ניתוח מחירים.

ד.	חשבונות חלקיים טעונים בדיקה ואישור של המפקח והמהנדס.

ה.	המפקח יבדוק את החשבונות החלקיים תוך 10 יום מיום שהם נתקבלו אצלו.

חתימת המפקח על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצל המפקח.

ו.	מיד לאחר בדיקת החשבונות החלקיים ע"י המפקח, אישורם ו/או תיקונם, יועברו החשבונות למהנדס המועצה אשר יבדוק את החשבונות תוך 10 יום מיום העברתם אליו ע"י המפקח.

חתימת המהנדס על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצל המהנדס.

9.	אישור החשבונות החלקיים וביצועם של תשלומי הביניים כאמור בסעיפים 10, 11 להלן, אין בהם משום הסכמת המועצה ו/או המפקח ו/או המהנדס לאישור מחיר שלא נכלל בחוזה, או לטיב העבודה שנעשתה, לאיכותם או כמותם של החומרים והציוד או לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. המפקח ו/או מהנדס המועצה רשאים לדרוש מהקבלן לבצע שינויים בעבודות שלגביהם החשבונות אושרו ו/או לדרוש הימנו החלפת החומרים ו/או הציוד ו/או המוצרים.

10.	א.	מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה ויאושר ע"י מהנדס המועצה, תנכה המועצה את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה לקבלן עם חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה.

ב.	למען הסר ספק, בכל מקרה שהוא לא יעלה סך כל התשלומים ששולמו ע"י המועצה לקבלן לפני הגשת החשבון הסופי על 90% מהתמורה על פי חוזה זה.

11.	חשבונות חלקיים – מועד תשלום

התשלום בפועל של החשבונות החלקיים יתבצע בפרק זמן של "שוטף + 45 יום", ממועד הגעת החשבונית המאושרת בחתימת המהנדס לגזברות המועצה. מודגש בזאת, כי על כל חשבון חלקי יחול עכבון בשיעור של 10% מסכום החשבון החלקי, למשך 12 חודשים וזאת להבטחת טיב ביצוע העבודה. סך העיכבון כאמור ישולם במועד התשלום הסופי בתוספת ו/או בהפחתה של הפרשי הצמדה.

12.	חשבון סופי ומועד תשלום

א.	החשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן למפקח תוך 30 ימים ממועד סיום ביצוע כל העבודה על פי חוזה זה - על נספחיו, ומסירתה למועצה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי למפקח אלא לאחר שהקבלן ביצע, אם נדרש לכך, את כל התיקונים וההשלמות אשר נדרשו ע"י נציגי המועצה במהלך "קבלת העבודה" כמפורט בתנאים הכלליים.

ב.	המפקח יבדוק את החשבון הסופי תוך 30 ימים מיום שיתקבל על ידו. חתימת המפקח על החשבון הסופי המאשרת קבלתו תהווה ראיה לגבי התאריך שבו נתקבל החשבון לידיו.

ג.	לאחר בדיקת החשבון הסופי ע"י המפקח, אישורו ו/או תיקונו יועבר החשבון למהנדס המועצה אשר יבדקנו תוך 30 ימים מיום העברתו אליו ע"י המפקח.

ד.	האמור בסעיף 11  לעיל יחול גם לגבי בדיקה ואישור החשבון הסופי ובלבד שהתשלום הסופי יבוצע תוך 90 ימים מיום שאושר החשבון הסופי אצל המפקח.

13.	ערבות לביצוע

א.	בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב כמסמך ו' לחוזה, חתומה ומבויילת כדין, בסך של 75,000 ₪. ערבות זו תעמוד בתוקפה למשך תקופת ההתקשרות בתוספת שני (2) חודשים (להלן – "ערבות לביצוע).

ב.	הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן לחודש 7/18, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ג.	הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד-צדדית של המועצה, לרבות באמצעות הפקסימיליה.

ד.	בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות.

ה.	הקבלן ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות 30 ימים לפני פקיעת תוקפה, על מנת להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום 10 ימים לאחר תשלום החשבון הסופי ע"י המועצה. היה והקבלן לא יעשה כן, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות שבידה, ולהחזיק בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

ו.	אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הקבלן בגין הפרת התחייבויותיו.

- למען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, תחולנה על הקבלן בלבד.

14.	ערבות לתקופת בדק

א.	כנגד ביצוע התשלום הסופי הכולל, לאחר גמר ביצוע העבודות, יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות בנקאית בנוסח מסמך ו'2 למסמכי המכרז, בסך של 5% מהסכום המצטבר של כל החשבונות החלקיים והחשבון הסופי שלפי חוזה זה, כפי שאושרו ע"י המועצה (כולל מע"מ). ערבות זו תעמוד בתוקפה במשך ארבעה עשר (14) חודשים מיום ביצוע תשלום החשבון הסופי.

ב.	הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי יהא המדד הידוע בעת הפקדת הערבות לשנת הבדק.

ג.	הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד-צדדית של המועצה, לרבות באמצעות הפקסימיליה.

ד.	המועצה תהא רשאית בכל עת במשך תקופת הבדק לחלט את הערבות, אם הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו לגבי טיב העבודה כאמור בהוראות חוזה זה, על נספחיו, או באם הופנו למועצה דרישות לפיצוי או הוגשו כנגדה תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודה נשוא הסכם זה ע"י הקבלן.

ה.	למען הסר כל ספק, מוסכם בזאת בין הצדדים, כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות תחולנה על הקבלן בלבד.

15.	קיזוז

מוסכם בזאת כי המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר (לרבות כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן) מאת הקבלן.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

16.	ביול

(-)

17.	כתובות והודעות

א.	כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

ב.	כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך 72 שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד - במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.

# ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________			_________________

המועצה		הקבלן

# מסמך ו'1

סעיף 13 לחוזה

נוסח ערבות בנקאית לביצוע

לכבוד									תאריך: ____________

מועצה מקומית חריש

____________

# א.נ.,

# הנדון: כתב ערבות מס' ....................................

1.	על פי בקשת________________ (להלן - המבקש) בקשר למכרז מס' 32/18 מתן שרותי אחזקות (כולל אחזקת שבר) ועבודות שידרוג ופיתוח למערכות חשמל במבנים, מתקנים במאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של מאתיים אלף (75,000) ₪ בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - "המדד") בין המדד לחודש 7/18, שיתפרסם ב - 15 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.

2.	סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 10 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י מועצה מקומית חריש וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

3.	לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו (במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה).

4.	תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

5.	ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק________________

סניף________________

מסמך ו'2

סעיף 14 לחוזה

נוסח ערבות בנקאית לטיב

לכבוד									תאריך: ____________

מועצה מקומית חריש

____________

# א.נ.,

# הנדון: כתב ערבות מס' ....................................

1.	על פי בקשת________________ (להלן - המבקש) בקשר לטיב ביצוע עבודות שידרוג ופיתוח מערכות חשמל במבנים מתקנים מאור רחובות ותאורת אירועים ברחבי המועצה המקומית חריש לפי מכרז 32/18, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל - ______________ (במילים: _________________) ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - "המדד") בין המדד לחודש 7/18, שיתפרסם ב - 15 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.

2.	סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 10 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י מועצה מקומית חריש וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

3.	לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו (במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה).

4.	תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

5.	ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק________________

סניף________________

מסמך ז' - התנאים הכלליים לחוזה

1.	פרק א':		כללי	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	34

2.	פרק ב':		התחייבויות כלליות	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	40

3.	פרק ג':		השגחה, נזיקין וביטוח	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	45

4.	פרק ד':		עובדים		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	50

5.	פרק ה':		ציוד, חומרים ואורח מקצועי	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	52

6.	פרק ו':		התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה	. . . . . . .	55

7.	פרק ז':		בדק ותיקונים		. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  	60

8.	פרק ח':		שינויים, הוספות והפחתות	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	62

9.	פרק ט':		מדידות		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	64

10.	פרק י':		תשלומים	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	65

11.	פרק י"א':	סיום החוזה או אי המשך ביצועו		. . . . . . . . . . . . . . 	66

1.	הגדרות וסמכות

(1)	בתנאים המפורטים להלן ובכל מסמכי המכרז/החוזה, יפורשו המילים הבאות בצידן להלן:-

א.	"הקבלן" - האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם לחוזה ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של המועצה.

ב.	"החוזה" - החוזה שתנאים כלליים אלה נספחים אליו.

ג.	"המנהל" – המהנדס או מהנדס המועצה, כהגדרתו להלן.

ד.	"המהנדס"/"מהנדס המועצה" - מהנדס המועצה ו/או מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה ו/או בא כוחם שמונה על ידם או על ידי מי מהם.

ה.	"המפקח" - האדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י מהנדס המועצה לפקח על ביצוע 	העבודה או חלק הימנה.

ו.	"העבודה" - העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה ולמסמכי המכרז.

ז. 	"אתר העבודה" - המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע 	העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

ח. 	"תכניות" - התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושר בכתב ע"י מהנדס המועצה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר מזמן לזמן ע"י מהנדס המועצה.

(2)	סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו של מהנדס המועצה ו/או "המנהל" להשתמש באותה סמכות או לעשות אותה הפעולה.

# (3)

2.	תפקידיו וסמכויותיו של המפקח

א.	המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר לביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי-אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים, עד קבלת החלטתו של מהנדס המועצה.

ב.	המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מן החובות המוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה כלשהי, העלול לגרום לאיחור בגמר העבודה או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים כלשהם בביצוע העבודה, אלא אם כן אושר הדבר ע"י מהנדס המועצה וניתנה הוראה על כך בכתב.

- מהנדס המועצה רשאי לפסול עבודה או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו על ידי המפקח או לשנות את החלטת המפקח.

3.	ניהול יומן

- הקבלן ימלא יומן עבודה על גבי טופס הנהוג במועצה (להלן - "היומן"  - ראה דוגמא מצורפת בעמ' הבא) וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים לדעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

ב.	היומן ייחתם, אחת לשבוע, ע"י המפקח והקבלן. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ביומן, ירשום ביומן את דבר הסתייגותו המנומקת, אולם הסתייגותו לא תחייב את המועצה.

לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, לרבות הפרטים שנרשמו ע"י המפקח. לא חתם הקבלן על היומן בתוך שלושה ימים לאחר שנדרש לכך ע"י המפקח, ייחשב הדבר כי אין לו הסתייגות כלשהי לפרטים הרשומים ביומן.

ג.	רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם - ואשר כאמור אינם מחייבים את המועצה, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

יומן עבודה				דוגמא

דף מס' ....................

תאריך: ...................

פרוייקט מס' ......................					חוזה מס' .................

# שם העבודה ..................................................................................................................

# מקום העבודה ..............................................................................................................

| עובדים | מנהלה | בעלי מלאכה | ציוד | מזג אויר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך | יום |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

תאור העבודה שבוצעה

| הוראות ביצוע לקבלן | הערות הקבלן |
| --- | --- |

________________			_____________________

ב"כ המזמין				ב"כ הקבלן

4.	הסבת החוזה והמחאת זכות

א.	הקבלן לא רשאי להסב או להעביר לאחר/ים את החוזה כולו או מקצתו או כל טובת הנאה על פיו, אלא אם קיבל הסכמה מפורשת לכך מאת המועצה בכתב. המועצה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סרובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

ב.	הקבלן לא יהיה זכאי להימחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן קיבל הסכמה של המועצה לכך ובכתב. המועצה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

5.	קבלני משנה

מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של עבודה מסויימת כלשהי, מתוך העבודות הכלולות בחוזה, לקבלן משנה, בתנאי מפורש כי:

א.	ההתקשרות עם קבלן המשנה תהיה בכפוף לאישורו של המהנדס מראש ובכתב. המהנדס יהא רשאי לסרב או להסכים לכך בתנאים שימצא לנכון.

ב.	לא תימסר עבודה כלשהי או חלק הימנה לביצועו של קבלן משנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט1969- בסיווג ובהיקף מתאימים.

ג.	מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והנזקים שנעשו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת רשלנותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו.

ד.	כל משא ומתן עם קבלן משנה יהיה באמצעות הקבלן בלבד.

ה.	האמור לעיל לא יצור קשר משפטי כלשהו בין המועצה וקבלן משנה כלשהו.

ו.	למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה, תשלומים בגין עבודות שיבוצעו ע"י קבלן משנה, ישולמו ע"י המועצה לקבלן החתום על חוזה זה, אלא אם כן אישרה המועצה גם את המחאת הזכות לקבלת סכומים כלשהם כאמור בסעיף 4(ב) לעיל.

6.	היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות, מתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך.

7.	עדיפות בין מסמכים

א.	בכל מקרה של סתירה, אי התאמה ו/או דו-משמעות בין המכרז/החוזה יקבעו המסמכים לפי סדר העדיפות המופיע בסעיף 3 למסמך א'.

ב.	גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למהנדס המועצה, ומהנדס המועצה יתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

ג.	רשאי מהנדס המועצה וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודה הוראות ותוכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה.

ד.	הוראות מהנדס המועצה, שניתנו בהתאם לס"ק ב' או ג' של סעיף זה - מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בפרק ח' של החוזה.

8.	אספקת תכניות

א.	התכניות וכל המסמכים האחרים, הם רכושה וקניינה הבלעדי של המועצה, ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרות החוזה בלבד. המועצה תספק לקבלן על חשבונה, לצורך ביצוע העבודה שלושה העתקים מן התכניות והמסמכים הנלווים, כראות עיניו של מהנדס המועצה. עם גמר ביצוע העבודה, על הקבלן להחזיר למועצה את כל התכניות, לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים שברשותו, אם יידרש לכך ע"י מהנדס המועצה.

ב.	הקבלן יודיע למהנדס בכתב, לפחות שבוע אחד מראש על תכניות, תכניות עבודה, תכניות פרטים וההוראות הדרושות או שתידרשנה לביצוע העבודה, ובכל מקרה באופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע העבודה והתקדמותה ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודה והשלמתה.

ג.	העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו ע"י הקבלן במקום העבודה. מהנדס המועצה, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדקם ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

ד.	הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות המתעוררות תוך מהלך ביצוע העבודה, וחלק מן התוכניות יתכן שטרם הוכנו ויש לצרפן לחוזה תוך כדי ביצוע העבודה, הוסכם מראש בין הצדדים שכל שאלה כזו תיפתר בעת מהלך העבודה ע"י המהנדס או בא כוחו וכל הוראה שתינתן על ידם תחשב כאילו פורטה בחוזה זה מראש, בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן הגיוני בתיאור העבודה בתוכניות ובמפרטים.

מהנדס המועצה יהיה הסמכות הבלעדית להחליט באם פרטים אלה כרוכים באופן הגיוני בתיאור העבודה שבתוכניות ובמפרטים.

מובהר בזה, כי שכר הקבלן מגלם בתוכו האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממנו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.

פרק ב' - התחייבויות כלליות

9.	ביקור באתר העבודה

הקבלן מצהיר, כי לפני הגשת הצעתו לביצוע העבודה, ביקר באתר העבודה ובחן באופן יסודי את דרכי הגישה אליו, השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, מקום צינורות המים, קווי החשמל, הטלפון, ביוב, התיעול, טלוויזיה בכבלים, קווי תקשורת וכיו"ב, מבנים קיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים, כולל מבנה שכבות הקרקע וטיבה, העלולים להשפיע על קביעת המחירים ועל ביצוע העבודה.

10.	בדיקת מסמכים

הקבלן מצהיר בזאת כי עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התכניות המפרטים ויתר הנתונים, וכן רשימת הכמויות וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, או קשורים בביצוע העבודה, וכי המחירים שבהצעתו מהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו עפ"י החוזה.

11.	ביצוע העבודה להנחת דעתו של מהנדס המועצה

א.	הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של מהנדס המועצה, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.

ב.	הפיקוח אשר בידי מהנדס המועצה, או בידי המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי חוזה זה, והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.

12.	דרכי ביצוע

אם יידרש לכך ע"י מהנדס המועצה:

א.	יהא הקבלן חייב להמציא בתוך 15 יום מיום הדרישה, פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות כאמור, לרבות השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למהנדס המועצה, בין שאישר אותו מהנדס המועצה במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה.

ב.	יהא חייב לבצע דרכי גישה זמניים, ככל שיידרש, בהתאם לצרכי העבודה ונגישות משתמשים אחרים – והכל כפי שיורה המהנדס. עלות הסדרת דרכי גישה זמניים תהיה על חשבון הקבלן.

ג.	יעדכן הקבלן מעת לעת פרטים ונתונים לצרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. לוח הזמנים יוכן, יעודכן ויוגש בתוכנת מחשב מתאימה.

ד.	יגיש הקבלן לאישורו של המהנדס, במועד הגשת לוח הזמנים כמפורט בסעיף א' לעיל, תוכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר העבודה.

התוכנית תכלול את מיקום המתקנים הזמניים, המחסנים, שטחי האחסון, דרכי הגישה, מיקום המנוף וכיו"ב.

# שטח ההתארגנות יהיה באתר העבודה בלבד אלא אם אישר המהנדס מקום אחר.

ה.	באם צויינו בחוזה מועדי ביניים לביצוע עבודה כלשהי, חייב הקבלן להתחשב בהם בלוח הזמנים, המוגש על ידו.

ו.	לא המציא הקבלן לוח זמנים כמפורט לעיל ו/או לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים כנדרש לעיל, ייקבע ו/או יעודכן לוח הזמנים ע"י המהנדס ויחייב את הקבלן.

# ההוצאות הכרוכות בעריכת ו/או עדכון לוח הזמנים ע"י המהנדס יחולו על הקבלן.

13.	סימון

(-)

14.	קווי תשתית

הקבלן חייב לברר ולוודא בטרם יתחיל בביצוע העבודה, מיקומם של קווי תשתית עיליים ותת-קרקעיים העלולים להיפגע ו/או להינזק עקב עבודתו.

בירורים אלו יעשו ע"י הקבלן בחברת החשמל, במשרדי חברת בזק, בכל המחלקות העירוניות הרלבנטיות, במשרדי חברת הטלוויזיה בכבלים, אשר פרשה רשת כבלים בתחום המועצה ובכל משרד וגוף אחר רלבנטיים.

בטרם יתחיל הקבלן בביצוע עבודות חפירה ו/או עבודה בסמוך לעמודי וקווי חברת חשמל, בזק וקווי תשתית עירוניים, חייב הקבלן לקבל אישור מחברת חשמל, בזק והמועצה לביצוע העבודות כאמור, ולהזמין על חשבונו מפקח מטעמם למשך הזמן הנדרש על ידם. לקבלן לא יהיו כל טענות בגין עיכובים שנגרמו, אם נגרמו ו/או הוצאות כספיות עקב כך.

15.	זכות גישה

למהנדס המועצה, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך ע"י מהנדס המועצה תהא זכות כניסה לאתר העבודה, ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות או חפצים כלשהם לביצוע החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו.

16.	עתיקות

א.	הקבלן מתחייב לתאם מראש את ביצוע העבודה עם מנהל רשות העתיקות כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט1989- (להלן - "חוק העתיקות") או נציגו.

ב.	באם העבודה או חלק ממנה תבוצע באתר המוכרז כאתר עתיקות, מתחייב הקבלן, כדלקמן:

(1)	להמציא לפני תחילת העבודה אישור בכתב ממנהל רשות העתיקות או נציגו בדבר ביצוע העבודה, בהתאם לקבוע בחוק העתיקות.

(2)	לבצע את העבודה בכפוף ובהתאם לתנאי אישור מנהל רשות העתיקות.

(3)	לתאם מראש ובכתב עם מנהל רשות העתיקות או נציגו כי במועד בו תבוצע העבודה יהא נוכח באתר מפקח מטעם רשות העתיקות, והכל בכפוף ובהתאם לדרישת רשות העתיקות.

למען הסר ספק יצויין כי על הקבלן להודיע מראש ובכתב לרשות העתיקות על כל שינוי במועד ביצוע העבודה.

ג.	האמור לעיל לא יגרע בדרך כלשהי מאחריות הקבלן לבצע את העבודה במועד ובהתאם ללוח הזמנים.

ד.	גילה הקבלן באתר העבודה עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח1978-, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם, ויודיע על התגלית מיד למפקח. בשום מקרה לא יהיה הקבלן לבעלים של עתיקות שנתגלו על ידו כאמור.

17.	אי פגיעה בנוחיות הציבור ושילוט

א.	הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים שיורה לו המפקח על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

ב.	הקבלן מתחייב להגיש הצעה להסדרי תנועה בשלבים שונים של ביצוע העבודה, לאישור יועץ התנועה העירוני ולאישור משטרת ישראל.

# הצעה זו תוגש כחלק מהתכניות הנדרשות לקבלת אישור עבודה.

ג.	הקבלן יתקין על חשבונו באתר העבודה שלט/ים בגודל ובנוסח כפי שיקבעו ע" מהנדס המועצה. השלט/ים ימוקם/מו באתר העבודה לפי הוראות המהנדס ולא יוסר/ו עד להשלמת העבודה במלואה.

18.	זכות מעבר

א.	יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודה, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה שאינה בבעלותה של המועצה - יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה, כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.

ב.	הקבלן יתקין במידת הצורך באישור המהנדס דרך גישה לאתר הביצוע על חשבונו והוצאותיו. מוסכם בזה כי מחיר העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך מעבר ופירוקה כאמור. בסיום העבודה או בכל מועד אחר בו יידרש ע"י המהנדס, יפרק הקבלן את הדרך על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו.

19.	מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים

לפי הוראות מהנדס המועצה, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמועצה תתקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודה ובסמוך אליו, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם ולאפשר להם שימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שיותקנו על ידו, אולם הקבלן יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע מהנדס המועצה את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

20.	ניקוי האתר

א.	הקבלן יסלק מזמן לזמן ו/או עפ"י הוראות המהנדס את עודפי החומרים והפסולת מאתר העבודה ומהסביבה הסמוכה, ומיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר העבודה ויסלק ממנו את כל המבנים והמתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, וימסור את האתר, העבודה וסביבותיהם כשהם נקיים ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של מהנדס המועצה.

למען הסר ספק בלבד, מובהר כי עלות הניקוי, הפינוי והכניסה לאתרי פסולת תחול על הקבלן.

ב.	סילוקי עודפי החומרים והפסולת (למעט אדמה) יעשה לאתרי פסולת מורשים בלבד, ובהתאם להוראות כל דין הנוגעים לעניין זה.*

ג.	לא מילא הקבלן אחר הוראות ס"ק א' ו-ב' לסעיף זה במועדים שנקבעו ע"י המפקח, תהא המועצה רשאית לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות, והמועצה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת המועצה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

ד.	עודפי אדמה יפונו לאתר עליו יורה המהנדס, ללא כל הגבלת מרחק. במקרה שהמהנדס לא יורה, הקבלן אחראי לפנות את עודפי האדמה לאתר שפיכה/הטמנה מורשה.*

* למען הסר ספק, מובהר כי בתחומי המועצה לא מצוי אתר מורשה לסילוק והטמנה של פסולת בניין ו/או כל פסולת מסוג שהוא.

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

21.	השגחה מטעם הקבלן

א.	במשך תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירתה למועצה, חייב הקבלן להיות מצוי באתר העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצועה של העבודה, או להעסיק לצורך זה באתר העבודה מנהל מוסמך – מהנדס בהשכלתו.

מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של מהנדס המועצה, אשר יהיה רשאי לסרב לתת אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, מבלי לתת נימוק לכך. כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל העבודה ע"י מהנדס המועצה או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן עצמו.

ב.	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במשך תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירתה למועצה רשאי מהנדס המועצה לדרוש מהקבלן להעסיק מנהל פרוייקט.

22.	רשיונות כניסה והרחקת עובדים

רשאי מהנדס המועצה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודה, כולו או מקצתו.

23.	אמצעי בטיחות, זהירות ושמירה

א.	הקבלן מתחייב, החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו, כולו או מקצתו, ועד למסירת העבודה למועצה, לדאוג לשמירת אתר העבודה ולשאת בהוצאות הכרוכות בהעסקת השומרים הדרושים לשמירה יעילה ביום ובלילה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה או קלקול של ציוד וחומרים שהונחו על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה, יישא הקבלן באופן בלעדי בכל הפסד הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל המועצה לא תחול אחריות כלשהי.

# למען הסר ספק, האמור לעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודה.

ידוע לקבלן כי האדמה כאמור מהווה קנין המועצה והקבלן יהא אחראי לכך שלא תוצא או תילקח כל אדמה מאתר העבודה. המועצה שומרת לעצמה הזכות לנקוט סנקציות אם יתברר כי נלקחה ו/או הוצאה אדמה מאתר העבודה.

ב.	הקבלן מתחייב לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, פנסי תאורה, פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או כשיידרש ע"י מהנדס המועצה או המפקח, או שיהא דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

המהנדס רשאי להורות לקבלן בדבר מיקום, סוג איכות וגובה הגדר הדרושה, כולל כמות ומיקום שערים בה.

לא פעל הקבלן כאמור, תהא המועצה רשאית לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביטחונו ונוחיותו של הציבור ולחייב הקבלן בעלות האמצעים בתוספת פיצוי מוסכם בסך 5,000.- ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן עדכני למועד הגשת מסמכי המכרז.

כן מתחייב הקבלן להתקין ולהחזיק על חשבונו במידה ויידרש לכך מחסן לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודה.

ג.	הקבלן מתחייב לבצע בקפידה את כל התנאות ודרישות המבטחים. במידה והמבטח יסרב לפצות ו/או להכיר בכיסוי ביטוחי בשל אי מילוי התנאים והדרישות יהיה הקבלן בלבד אחראי לנזקים שנגרמו כאמור.

24.	תיקון נזקים

א.	מבלי לגרוע מהאמור להלן לעניין אחריות הקבלן בנזיקין, הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון, טל"כ או מובילים אחרים כיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה - יתוקן על חשבונו של הקבלן תוך פרק זמן שיקבע ע"י מהנדס המועצה ולשביעות רצונו, ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

ב.	המועצה תהיה רשאית לתקן את הנזקים והקלקולים שהקבלן אחראי להם לפי ס"ק א' לעיל על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים כאמור. המועצה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת המועצה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. האמור בס"ק זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי ס"ק א' לסעיף זה.

25.	אחריות הקבלן בנזיקין

א.	מיום העמדת אתר העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד קבלת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו.

ב.	הקבלן יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרם לכל רכוש לרבות מבנים קיימים, מקרקעין, מטלטלין קווי תשתית, גידול חקלאי, בעל חיים, אם הנזק נגרם מחמת מעשה או מחדל הקשור לביצוע ההסכם.

הקבלן יהיה חייב לנקוט באמצעים להקטנת נזק עפ"י הוראות המפקח או מהנדס המועצה על חשבונו.

ג.	הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעבודה, לחלקי העבודה, לציוד ולחומרים הנמצאים באתר העבודה, על ידי כל גורם שהוא - לרבות: אש, גשם, שיטפונות, סופות, גניבות ו/או רעש אדמה.

ד.	נגרם נזק כאמור בס"ק ב' ו-ג' לעיל (פרט לסיכון מוסכם בהתאם לס"ק ז' להלן) יהא על הקבלן לתקן את הנזקים על חשבונו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שיקבע על ידי המפקח.

ה.	הוראות ס"ק א' עד ד' תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן.

ו.	הוראות ס"ק א' עד ד' לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידי הקבלן בתקופת הבדק לאחר מסירת העבודה למועצה.

ז.	"סיכון מוסכם" פירושו: מלחמה, פלישת אויב, פעולות מדינה עויינת, קרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לא) או טעות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים באשמת המועצה או מתכנן מטעמה.

ח.	בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם המהנדס ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון תחולנה על המועצה.

ט.	הוגשה תביעה נגד המועצה לתשלום פיצויים בגין נזקים כאמור בפסקאות א', ב', ג', ה', ו' לעיל, יפצה הקבלן ו/או ישפה את המועצה על כל סכום שהיא תתבע לשלמו לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וכן שכ"ט מומחים.

לפי דרישת המועצה ינהל הקבלן את ההגנה בשמה של המועצה, ולשם כך תיתן המועצה לפרקליטיו של הקבלן ייפוי כוח.

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא המועצה רשאית לעכב כל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, וזאת מיד לכשתוגש למועצה דרישה לתשלום פיצויים בגין נזק. המועצה לא תעכב סכומים כאמור, אם יומצא לה אישור של חברת ביטוח, כי החברה אחראית לשיפוי המועצה בגין הנזק הנדרש.

26.	נזיקין לגוף או לרכוש

הקבלן יהא אחראי לכל נזק או אבדן, מכל סוג שהוא שיגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, בין במעשה ובין במחדל לגופו ו/או לרכושו של כל אדם לרבות עובדי הקבלן ו/או הפועלים ו/או הפועלים מטעמו, עובדי המועצה ו/או הפועלים עבורה ו/או הפועלים מטעמה, המפקח ו/או עובדי המפקח ו/או הפועלים מטעם המפקח.

27.	ביטוחים

א.	הקבלן יבטח על חשבונו מפני כל נזק או אובדן לגוף או לרכוש, הכל כמפורט במסמך ד' למסמכי המכרז.

ב.	הנהנים על פי פוליסת הביטוח יהיו הקבלן והמועצה. בעל הביטוחים יהיה הקבלן.

ג.	(-)

ד.	העתקים מאומתים מפוליסת הביטוח לעיל, יופקדו בידי גזבר המועצה עם חתימת הקבלן על מסמכי החוזה.

# כן יומצא לידי המועצה אישור על קיום ביטוח לפי הנוסח המצ"ב כנספח א' למסמך ד' למסמכי המכרז.

ה.	הקבלן לא יהא רשאי להתחיל בעבודה, אפילו ניתן צו התחלת עבודה, אלא אם כן המציא למועצה לפחות כיסויים זמניים לביטוחים שהוא מתחייב על פי הוראות ס"ק א' ו-ב' לעיל.
הכל כאמור בהנחיות ותנאי פוליסת ביטוח במסמך ד' למסמכי המכרז.

28.	תשלום דמי הביטוח

א.	הקבלן מתחייב בזאת לשלם את דמי הביטוחים במועדם.

ב.	לא שילם הקבלן דמי ביטוח כלשהו במועד, תהא המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשלם את השיעור שלא שולם, ולנכות את סכום דמי הביטוח מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ו/או או מכל תשלום אחר המגיע לקבלן מהמועצה מכל מקור אחר.

ג.	אין באמור לעיל כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הקבלן.

ד.	הקבלן יהא חייב להשתמש בכל סכום שיקבל מהביטוח לשם תיקון כל נזק ו/או אבדן שיגרמו ו/או לשם פיצוי ו/או שיפוי הנפגע ו/או המועצה.

פרק ד' - עובדים

29.	מעמד הקבלן ועובדיו

הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי ואחראי בפני המועצה ובפני כל צד ג' למרות האמור בהסכם זה בדבר כוחו של המהנדס או המפקח לייתן לו הוראות בדבר ביצועה העבודה.

למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין המועצה לא נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן או עובדיו או מועסקיו זכאים לכל תשלום או זכויות כלשהן על פי דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

30.	אספקת כח אדם

א.	הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

למען הסר ספק הקבלן מצהיר כי ידועים לו המצב הביטחוני ואפשרויות העסקתם של פועלים זרים וכן של פועלים משטחי יהודה שומרון ועזה ומשטחי האוטונומיה. מוסכם בזאת כי שום בעיה הכרוכה בהעסקת פועלים לא תתקבל כעילה מוצדקת לעיכובים, פיגור בקצב ביצוע העבודה וכיו"ב. כל עיכוב או פיגור כאמור בגין בעיות הכרוכות בהעסקת כוח אדם תהווה הפרה של התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

בכל מקרה של העסקת עובדים זרים, הקבלן מתחייב לדאוג לכך שלעובדים אלו יהיה היתר שהייה ועבודה בארץ.

ב.	לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים באמצעות לשכת שירות התעסוקה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט1959-, ובמספר שיקבע מהנדס המועצה או המפקח במידה שיקבע.

ג.	הקבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה, המתחייבים מכל דין, לרבות הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז1987- ולרבות הסכמים והסדרים קיבוציים, ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כלעייל.

ד.	במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור עובדיו.

ה.	לפי דרישה בכתב מאת מהנדס המועצה או המפקח, יחליף הקבלן את מנהל הפרוייקט, מנהל העבודה המוסמך או מנהלי העבודה האחרים ו/או כל עובד אחר לרבות קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה אם לדעת מהנדס המועצה אין הם מתאימים לתפקיד.

ו.	הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מהנדס המועצה או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על-ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה, אם לדעת מהנדס המועצה או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות.

אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה. אי מילוי הוראות ס"ק זה, יחייב את הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים למועצה סך בשקלים השווה ל100- $ ליום לכל פועל, בעל מלאכה או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה.

31.	ביטוח מעבידים וביטוח לאומי

א.	הקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע העבודה, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף במועצה מקומית חריש.

# הקבלן יבטח את עובדיו ו/או פועליו בביטוח מעבידים.

ב.	הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה1995- כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא למועצה לפי דרישתה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי ס"ק זה.

הנאמר בס"ק זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על המועצה כלפי האנשים המועסקים ע"י הקבלן.

ג.	הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בכל דין לרבות פקודת בטיחות בעבודה [נוסח חדש] תש"ל1970-, תקנות תקנים וכללים ולרבות, כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד1954-.

32.	פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם

א.	הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, בצורה נאותה, פנקסי כוח אדם, שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

ב.	הקבלן מתחייב להמציא למועצה ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

33.	רווחת העובדים

הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר העבודה לשביעות רצונו של המפקח.

פרק ה' - ציוד, חומרים ואורח מקצועי

34.	אספקת ציוד מתקנים וחומרים

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן לאתר העבודה, יהיו שייכים למועצה וייחשבו לרכושה מעת הבאתם לאתר העבודה והקבלן לא יהא רשאי להוציאם מבלי לקבל לכך את רשות המהנדס בכתב.

35.	חומרים ומוצרים

א.	הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י המפרט הכללי, במיקום ובמועד שיקבע ע"י המהנדס. הבדיקות תבוצענה בנוכחות המהנדס. הקבלן נותן בזאת הסכמתו מראש למסירת תוצאות הבדיקות ישירות למועצה.

המהנדס לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לדרוש בדיקה חוזרת במכון לבדיקה שיראה לו וזאת אף אם תוצאות הבדיקה הראשונה עונות על התקן.

ב.	כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יהיו חדשים ושלמים יקבלו את אישורו המוקדם של המהנדס, יהיו בעלי תו תקן או סימן השגחה ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות מסמכי החוזה ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם - יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י מהנדס המועצה. הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמחייבים התקנים הישראליים, אלא אם כן נקבע להם במסמכי החוזה במפורש, סוג אחר.

ג.	מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים, ואושרו ע"י מהנדס המועצה.

ד.	בכל מקום שצויין בחוזה ונספחיו המונח "שווה ערך" - פרושו חומר ו/או מוצר שווה ערך מבחינת הטיב, האיכות והמחיר לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי ההסכם. סוגו ואיכותו של חומר ו/או מוצר שווה ערך טעונים אישורו המוקדם בכתב של המהנדס.

36.	הוצאות בגין הבדיקות

1.	התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקת דגימות, בדיקת תקן, ניסויי העמסה וכל בדיקות וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים בבדיקת העבודה לדעת מהנדס המועצה, יחולו על הקבלן במלואם, כולל הוצאות הבדיקות בין שהעבודה או חלקיה עמדו בדרישות ובבדיקה ובין שהעבודה או חלקיה לא עמדו בדרישות האמורות.

2.	כל החומרים והמוצרים - בין אלה המיוצרים בבית חרושת, בבתי מלאכה ובמקומות אחרים ובין אלה הנעשים באתר העבודה - אשר יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות, יסופקו ע"י הקבלן, על חשבונו והוצאותיו.

3.	הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות או אחרות, למקום בו יורה מהנדס המועצה, והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן.

4.	ההוצאות לבדיקות - בין בדיקות חוזרות ונשנות ובין בדיקות ראשונות רגילות, יחולו על הקבלן.

5.	המועצה תהא רשאית לשלוח חומרים ומוצרים לשם בדיקות לשלם עבור הבדיקות ולנכות סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י הסכם זה.

37.	מדגמים

הקבלן יספק על חשבונו ועפ"י דרישת המהנדס דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יתחיל בייצורם או בביצוע העבודות באתר העבודות.

הדוגמאות שאושרו ע"י המהנדס ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר העבודה וישמשו להשוואה לחומרים ואביזרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.

38.	אורח מקצועי

כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של מהנדס המועצה. עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן להמציא למהנדס המועצה אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורות לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.

39.	בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים

1.	הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

2.	הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח, 48 שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה אותו חלק מן העבודה.

3.	לא בדק המפקח תוך 48 שעות משעה שקיבל על כך הודעה, את חלק העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר כאמור בסעיף (2) לעיל, יודיע על כך הקבלן למהנדס המועצה וימלא אחר הוראותיו.

4.	כיסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או ממהנדס המועצה, או לא הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת, את אותו חלק מהעבודה שכוסה, עפ"י דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידו, ויכסנו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח.

5.	אם הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים (3) ו-(4) או התרשל בכך, יהא מהנדס המועצה רשאי להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו.

6.	הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית המועצה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

40.	סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

1.	המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

א.	על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם לדעת המפקח, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה.

ב.	על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים בפיסקה (א) דלעיל.

ג.	על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם ע"י שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה.

2.	כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1) לעיל, יפה על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

3.	לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (1) לעיל, תהיה המועצה רשאית לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, והמועצה תהא רשאית לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית 	לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ו' - התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה

41.	מועד התחלת העבודה

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה, לפי שלביה השונים, בתאריך שייקבע ע"י מהנדס המועצה בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה" ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה, בתוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות, פרט אם קיבל מאת מהנדס המועצה הוראה מפורשת אחרת.

עם קבלת צו התחלת עבודה, יהיה על הקבלן לחתום על צו התחלת העבודה כאמור.

42.	הכנות לביצוע העבודה

לפני התחלת ביצוע העבודה יציב הקבלן מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים, ושירותים זמניים בשביל העובדים. מיקום המבנה הארעי כאמור יקבע על ידי מהנדס העיר. הקבלן יהיה אחריות לתכולת הציוד וכן על המבנה עצמו, לרבות הצבת שמירה לפי שיקול דעתו של הקבלן ועל חשבונו.

43.	מועד סיום

בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני סיומה המלא והגמור של העבודה, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן שנקבע בחוזה, שמניינו יתחיל מהתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה. ניתנה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לאמור בסעיף 44 להלן, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.

44.	ארכה או קיצור תקופת העבודה

א.	הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, יכולה לכלול בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער כתקופה הדרושה לביצוע העבודה.

ב.	נגרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון, או ע"י תנאים אחרים שלדעת מהנדס המועצה, לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב - רשאי הקבלן לבקש ארכה בכתב במועד השלמת העבודה, בתנאי כי:

1.	הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר 30 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.

2.	הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של מהנדס המועצה לרבות יומן עבודה, מאושר ע"י המפקח, שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה, שלקבלן לא היתה שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע עיכוב.

3.	מהנדס המועצה רשאי לאשר או לסרב מתן ארכה כאמור, יקבע שיעור הארכה ויודיע על כך בכתב לקבלן.

ג.	למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי מחסור בכוח אדם לא יהווה כוח עליון ו/או תנאים שלקבלן אין שליטה עליהם.

45.	קצב ביצוע העבודה

א.	אין הקבלן מתקדם, לדעת המפקח, בביצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה במועד הקבוע בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה - יודיע מהנדס המועצה לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום העבודה במועדה. לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודה במועדה להנחת דעתו של מהנדס המועצה, יחולו במקרה זה הוראות סעיף 64 שלהלן.

אי מתן הודעה ע"י מהנדס המועצה לפי ס"ק זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה.

ב.	בחר הקבלן, בין היתר, לשם סיום העבודה במועדה, לעבוד במשמרות - וקיבל אישור לכך מאת מהנדס המועצה, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות.

ג.	לא תיעשה עבודה בימי שבת ומועדי ישראל, ללא הסכמת מהנדס המועצה בכתב. הוראות סעיף זה לא יחולו על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבטיחות העבודות - ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

ד.	אם יהיה צורך, לדעת מהנדס המועצה, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה ולסיימו לפני המועד לסיום שנקבע, יפנה מהנדס המועצה בכתב אל הקבלן (במסמך שכותרתו תהא "הוראה בדבר החשת קצב העבודה"), והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י מהנדס המועצה. כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות המפקח לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

מילא הקבלן התחייבותו כאמור בס"ק ד' לעיל ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת מהנדס המועצה הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע מלכתחילה, תשלם המועצה לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע ע"י מהנדס המועצה בתוספת 12% רווח והוצאות כלליות.

ה.	למען הסר ספק, מובהר כי על שעות העבודה באתר יחולו הוראות כל דין לעניין זה, לרבות חוק העזר העירוני (מניעת רעש) התשנ"ג 1992.

46.	פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים

א.	מבלי לגרוע מכל סעד אחר, ומבלי שהמועצה תהיה חייבת להוכיח נזק כלשהו, לא סיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה, או עד גמר הארכה לסיום העבודה, ישלם הקבלן למועצה את הפיצויים המוסכמים, כמפורט בסעיף 5 (ה) לחוזה (מסמך ה' למסמכי המכרז), כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

ב.	הצדדים מצהירים, כי סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לעניין האיחור הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על חוזה זה.

בקביעת סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לעניין האיחור אין כדי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד אחר ומזכותה לתבוע כל פיצוי בגין נזקים אחרים ונוספים שנגרמו לה.

ג.	המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים, האמורים בס"ק א' לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. בתשלום הפיצויים, או ניכויים ע"י המועצה אין משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לסיים את העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

47.	הפסקת ביצוע העבודה

א.	הקבלן חייב להפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסויים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת מהנדס המועצה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י מהנדס המועצה.

ב.	הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק א' לעיל, ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת העבודה שבוצעה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

ג.	הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות, לאחר שניתן ע"י מהנדס המועצה צו התחלת עבודה לפי סעיף 41 לעיל, והקבלן החל בביצוע למעשה, יגיש הקבלן, בתוך 60 יום מהיום בו ניתנה לו הוראת הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעבודה שבוצעה למעשה. הוראה זו לא תחול במקרה שניתנה הוראה להפסקת העבודה באחד המקרים המפורטים בסעיף 64 שלהלן.

ד.	במקרה של הפסקת העבודה כאמור בס"ק ג' לעיל, הקבלן יהיה זכאי לקבל מהמועצה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן (ה) וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי העניין.

ה.	לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (ד) לעיל, יופחת מערך החוזה סכום השווה ל25%- במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה, והיתרה תוכפל ב2.5%-. הסכום המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה.

למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 75% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

48.	שימוש או אי שימוש בזכויות

א.	הסכמה מצד המועצה, או מי מטעמה ולרבות מהנדס המועצה או המפקח לסטות מתנאי החוזה במקרים מסויימים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

ב.	לא השתמשה המועצה או מי מטעמה בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה.

49.	קבלת העבודה

א.	הושלמה העבודה - יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 30 ימים מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח שהעבודה אמנם הסתיימה, יקבע תאריך ל"קבלת העבודה" ע"י המועצה.

עד למועד קבלת העבודה ישלים הקבלן את כל אישורי הרשויות הנדרשים, ככל שנדרשים.

בקבלת העבודה ישתתפו - מהנדס המועצה, לרבות המפקח והקבלן.

# באותו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י מהנדס המועצה ו/או בא כוחו והקבלן.

בפרוטוקול יירשמו תיקונים והשלמות אשר ידרשו, אם ידרשו, ע"י נציגי המועצה והתקופה אשר הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות. נדרשו תיקונים והשלמות כאמור לא תחשב העבודה כמתקבלת ויקבע מועד חדש ל"קבלת עבודה" כאמור.

# כמו כן יירשמו בפרוטוקול ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו קיימים.

ב.	למרות האמור לעיל רשאי מהנדס המועצה, על פי שיקול דעתו, לקבל העבודה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מאת הקבלן שיבצע וישלים לשביעות רצונו של מהנדס המועצה את התיקונים ו/או עבודות השלמה כמפורט ברשימה האמורה.

ג.	במידה והקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצויין לעיל תוך המועד שנקבע בפרוטוקול, תהיה המועצה רשאית לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי, או מכספי הערבות המצויה בידה אותה עת, את מחיר התיקון בין שבוצע בפועל ובין שלא בוצע בתוספת 15% כהוצאות כלליות.

כמו כן תהיה המועצה רשאית לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות את אותם סכומים השווים לדעתה לירידת ערך העבודה שנמסרה לידיה כתוצאה מהתיקונים ו/או הפגמים בין שאלו ניתנים לתיקון ובין שאינם ניתנים לתיקון. ערך הסכומים מסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי של מהנדס המועצה.

ד.	חייב הקבלן לפי מסמכי החוזה להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים לפני המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה כולה, תיערך קבלת העבודה לפי האמור בס"ק (א) לעיל לגבי חלק מהעבודה הגמור, בטרם תחזיק או תעשה המועצה שימוש באותו חלק.

במסירה חלקית יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים, לפי העניין.

ה.	קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי החוזה.

- תאריך קבלת העבודה על פי סעיף זה יחשב תאריך סיום העבודה ו/או מסירת העבודה ע"י הקבלן למועצה בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה זה.

- הקבלן אחראי להשיב מצב לקדמותו בכל הנוגע לשטחים שבהם יבצע את העבודה. כיוון שביצוע העבודה כרוך בשימוש בקרקע הסמוכה למתקני התאורה, מתחייב הקבלן לתקן כל נזק שיגרם, ככל שיגרם, למתקני המועצה, צמחיה, גינון, מערכת השקיה וכיוצא בזה. לא תיקן הקבלן את הנזק כאמור עד למועד מסירת העבודה למועצה, תהא המועצה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ולחייב בעלותם את הקבלן, וכן לקזז את העלות כאמור משכר הקבלן, לרבות חילוט הערבות.

50.	מסירת העבודה עם השלמתה

א.	קבע מהנדס המועצה כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסויים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלים במועד מסויים, חייב הקבלן למסור למועצה לפי בקשתה את העבודה או אותו חלק מסויים מהעבודה כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסויים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המועצה.

- בעת מסירת העבודה למועצה מתחייב הקבלן להמציא לידי מהנדס המועצה דיסקט ו-2 עותקים של תכניות עדות MADE AS של העבודות שבוצעו, וכן הוראות הפעלה קטלוגים וכיו"ב של כל המערכות והמתקנים שבוצעו במסגרת העבודה.

- למען הסר ספק מובהר כי, תוצר ה-AS MADE שיוגש למועצה יהיה חתום ע"י מודד מוסמך. במידה והקבלן לא ימציא מפת AS MADE עד מועד הגשת החשבון הסופי, הרי שהמועצה תהיה רשאית להזמין, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, שירותי מדידה של מודד מוסמך, ושכר טרחתו של הנ"ל יקוזז מחשבונו הסופי של הקבלן. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין הזה.

פרק ז' - בדק ותיקונים

51.	הגדרת "תקופת הבדק"

לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: ארבעה עשר (חודשים) ממועד מסירת העבודות למועצה.

52.	תיקונים ע"י הקבלן

א.	פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בתוך תקופת הבדק בעבודה או בתיקונים שבוצעו לפי סעיף 49 לעיל והם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם למסמכי החוזה, או להוראותיו של המפקח, או תוצאות השימוש בחומרים לקויים או מאורח מקצועי לקוי - יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאותיו בתוך תקופת הבדק, או בתום תקופת הבדק - הכל לפי דרישת מהנדס המועצה ובמועד שנקבע לכך ע"י מהנדס המועצה בכתב. אם הפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בתיקונים שבוצעו אינם ניתנים לתיקון, לדעת מהנדס המועצה, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע ע"י מהנדס המועצה.

# האמור לעיל מתייחס גם לכל תיקון שבוצע ע"י הקבלן עפ"י סעיף 24 לעיל.

ב.	אין בס"ק (א) לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 54 דלהלן.

53.	פגמים וחקירת סיבותיהם

א.	נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה, בזמן ביצוע או בתוך תקופת הבדק, רשאי מהנדס המועצה לדרוש מהקבלן שיחקור או לחקור באופן עצמאי, את סיבת הפגמים, הליקויים והקלקולים שנתגלו בעבודה. נמצא שהפגם הליקוי או הקלקול הוא כזה, שאין הקבלן אחראי לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על המועצה. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה, שהקבלן אחראי לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע ע"י מהנדס המועצה.

ב.	נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה או בחלק הימנה כמפורט בתוספת לחוק המכר דירות (תשל"ג1973-) בתוך התקופה המפורטת בתוספת הנ"ל שתחשב כתקופת הבדק, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם על חשבונו. אם הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה, בסכום שייקבע ע"י מהנדס המועצה.

54.	תיקונים ע"י אחרים - על חשבונו של הקבלן

לא ימלא הקבלן אחר הוראות הסעיפים 53-52 דלעיל, רשאית המועצה לבצע את העבודות האמורות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא המועצה רשאית לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא את ההוצאות האמורות, בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות.

פרק ח' - שינויים, הוספות והפחתות

55.	שינויים

מהנדס המועצה רשאי להורות, בכל עת שימצא לנכון, על עשיית שינויים בעבודה ובכל חלק ממנה, לרבות שינויים בצורתה של העבודה, בכמותה, באופייה, בסגנונה, באיכותה, בממדיה וכיו"ב. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו, ובלבד שערך כל ההגדלה לא יעלה על 25% מכלל הוצאות המועצה על פי החוזה ולא יעלה על 50% מההוצאות לגבי כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות.

מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי מהנדס המועצה להורות על:

1.	הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.

2.	השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות.

3.	שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות.

4.	שינוי גבהי המפלסים, המיתארים והממדים של העבודה ופרטיה.

5.	הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה.

56.	ההוראה לשינויים, לרבות תוספות, תינתן בכתב

א.	הקבלן לא יעשה שינויים, לרבות תוספות, בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת מהנדס המועצה.

למען הסר כל ספק הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי, לרבות תוספת, על דעת עצמו ללא הוראת המהנדס בכתב וכל שינוי, לרבות תוספת, שבוצע ללא הוראה כאמור יהרס ו/או ישונה ויתוקן על חשבונו של הקבלן בהתאם להוראות המהנדס.

ב.	הוראת שינויים, לרבות תוספות, שערך השינויים הכרוך בה לרבות שינויים קודמים לפי הוראות כנ"ל עולה על 25% מכלל הוצאות המועצה על פי החוזה, תהיה חתומה ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה לאחר שנתקבל אישור מועצת המועצה לכך.

57.	הערכת שינויים, לרבות תוספות

ערכו של כל שינוי, לרבות תוספת, שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, יקבע ע"י מהנדס המועצה.

א.	אם במסמכי החוזה ישנם סעיפים זהים לאלו שבהוראות השינויים, לרבות התוספות, יהיו מחירי היחידה של הסעיפים שבהוראת השינויים, לרבות התוספות, כמחירם בחוזה.

אם לדעת המהנדס במסמכי החוזה קיימים סעיפים דומים לאלו שבהוראות השינויים או התוספות, יקבע ערכם של סעיפי השינויים או התוספות על בסיס מחירי היחידה של סעיפי החוזה (פרורטה ממחירי היחידה שבחוזה).

ב.	אם לדעת מהנדס המועצה אין במסמכי החוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת השינויים, לרבות התוספות, הרי:

יקבע ערכם של סעיפי השינויים, לרבות התוספות, לפי מחירון משכ"ל עדכני בהפחתה של 25%. לא הופיעו הפריטים כאמור במחירון משכ"ל, יקבע מחירם לפי ניתוח מחירים שיערך על ידי הקבלן ויאושר על ידי מהנדס המועצה. תמורה זו תהיה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן.

ג.	האמור לעיל יחול גם לגבי תעריפי שכר עבודה.

58.	תביעות הקבלן

א.	הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים בגין שינויים, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש שקדם להגשת הרשימה האמורה.

ב.	דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בס"ק (א) לעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את הדרישה.

ג.	למרות האמור בס"ק א' ו – ב' לעיל, למהנדס המועצה שיקול דעת לאשר תשלומים נוספים בגין שינויים אף אם לא הוגשה רשימת תביעות או הודעה על כוונה להגיש דרישה ובלבד שהשתכנע כי היתה סיבה מוצדקת לאי הגשתם וכן כי בוצעו למעשה השינויים.

ד.	הקבלן לא יפסיק ולא יעכב את ביצוע העבודה או השינויים מחמת אי קביעת ערכם או מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהיא שיש לו כלפי המועצה.

59.	החובה להגיש ניתוח מחירים

לצורך קביעת מחירים לשינויים בעבודה, יהא הקבלן חייב, עפ"י דרישת מהנדס המועצה, ובמועד שיקבע על ידו, להמציא ניתוח מחירים של מחירי היחידה לפריטים כלשהם.

# המחיר לשינויים בעבודה לאחר הגשת ניתוח המחירים יאושר ע"י מהנדס המועצה.

פרק ט' - מדידות

60.	מדידת הכמויות והשיטה

א.	הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן ואין לראותן ככמויות מדוייקות הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע העבודה ע"י הקבלן.

ב.	הכמויות המדוייקות יחושבו ע"י הקבלן על סמך התכניות או לפי מדידה בשטח, לפני ואחרי ביצוע העבודה, הכל לפי העניין וכפי שיקבע המפקח. כל החישובים ייערכו בצורה מקובלת ובאופן שיאפשר ביקורת נוחה ע"י המפקח.

חישובי הכמויות יוכנו ע"י הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה ובתאריכים המוקדמים ביותר. חישובי הכמויות תירשמנה בדפי חישוב מדידות ויוגשו למפקח לביקורת ולאישור.

# לגבי עבודות אשר ימדדו בשטח יחולו הסעיפים (ג) עד (ו) להלן.

ג.	לפני ביצוע המדידה של כל חלק מהעבודה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד המדידה, לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

ד.	לא נוכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמך המדידות. אולם, אם נעדר הקבלן במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור, יידחה מועד המדידה למועד אחר, כפי שייקבע ע"י המפקח.

ה.	נוכח הקבלן בעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש.

נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השנייה, יכריע בעניין מהנדס המועצה והכרעתו תהיה סופית.

ו.	היתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה.

פרק י' - תשלומים

בנוסף על האמור בסעיפים 12-6 למסמך ה' - החוזה, יחולו בעניין תשלום שכר הקבלן ההוראות המפורטות בסעיפים 62-63 דלקמן.

61.	ריבית החשב הכללי

כל הסכומים שלא שולמו במועדים שנקבעו בחוזה ישאו ריבית של החשב הכללי כעבור חודשיים ממועד חלותו של התשלום ועד לתשלום בפועל.

62.	חשבונות ביניים

מוסכם במפורש בין הצדדים, כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאישור מחיר או כמויות שלא נכללו במסמכי החוזה.

63.	חשבון סופי

א.	שכר הקבלן יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שלפי המחירון (מסמך ט') בכמויות שתמדדנה לפי סעיף 60 לעיל ו/או תאושרנה על ידי המהנדס, בתוספת או בהפחתת ערכם של השינויים שייכנסו לעבודה לפי הוראות השינויים שיינתנו, אם יינתנו, לפי הוראות סעיפים 59-55 לעיל, בהתחשב בהוראות סעיפים 6 ו - 7 לחוזה (מסמך ה' למסמכי המכרז).

ב.	החשבון הסופי לרבות החישובים הסופיים של הכמויות יוגש ע"י הקבלן למפקח עם סיום העבודה כולה, ולא יאוחר מ30- יום מיום קבלת העבודה.

ג.	משכר הקבלן שנקבע כאמור בס"ק א' ו-ב' לעיל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח שכר הקבלן, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן עפ"י החוזה. היתרה, אם תיוותר יתרה, תשולם לקבלן במועדים האמורים בסעיף 12 לחוזה.

- לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין, תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לערוך החשבון הסופי וזאת בהסתמך על המסמכים הנמצאים ברשותה. בשום מקרה לא יפורש סעיף זה כאילו הוא מטיל על המועצה חובה לעשות כן. ערכה המועצה את החשבון או מינתה אדם אחר לערכו תהא המועצה רשאית לנכות מהיתרה המגיעה לקבלן או מתוך הערבויות שנמסרו ע"י הקבלן את השכר ששולם וההוצאות שנגרמו למי שמונה לעריכת החשבון.

- בכל מקרה בו לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כדין במועד לא תהא המועצה חייבת בתשלומי הפרשי הצמדה והתייקרויות בגין התקופה שבה אחר הקבלן בהגשת החשבון.

- הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי ישולמו כנגד מסירת ערבות בנקאית לתקופת בדק כאמור בסעיף 14 לחוזה.

פרק י"א - סיום החוזה או אי המשך ביצועו

64.	תפיסת אתר העבודה ע"י המועצה

א.	בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של 3 ימים, לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבאתר העבודה, וכן למסור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי החוזה;

1.	כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית, בתוך 7 ימים להוראה בכתב ממהנדס המועצה להתחיל, או להמשיך בביצוע העבודה.

2.	כשמהנדס המועצה סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, אם הוארך להשלמתו ו/או כשהקבלן אינו עומד בלוח הזמנים לדעת המהנדס והקבלן אינו מציית בתוך 7 ימים להוראה בכתב ממהנדס המועצה והמפרטת את האמצעים שעל הקבלן לנקוט במטרה להבטיח השלמת העבודה במועדה.

3.	כשיש בידי מהנדס המועצה הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה או בשמירת כללי הבטיחות שנקבעו ו/או יקבעו על ידי המהנדס ו/או המפקח ו/או משטרת ישראל.

4.	כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.

5.	כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע 				העבודה ללא הסכמת המועצה בכתב.

6.	כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של 				הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר 				לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

7.	כשהקבלן הושעה או נמחק מרישום בפנקס הקבלנים.

8.	א.	אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן המועצה והעיקול לא הוסר תוך 20 יום מיום הטלתם.

ב.	אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו קבלת נכסים.

ג.	אם הקבלן תאגיד והחלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס נכסים.

ד.	בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע בידי נאמן, מנהל עזבון או כל 				אדם הממונה על נכסי הקבלן.

ב.	תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק (א) אין בהם משום ביטול החוזה ע"י המועצה (אלא אם הודיעה המועצה לקבלן גם על ביטול החוזה כאמור) והקבלן יהא חייב לעמוד בכל ההתחייבויות או מקצתן לפי דרישת המועצה. המועצה רשאית למנוע מהקבלן מלמלא התחייבויותיו ומאידך, לא תהא המועצה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים ג' ו-ד' להלן.

ג.	סמוך לאחר תפיסת אתר העבודה ע"י המועצה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן א' - יגיש הקבלן למועצה בכתב חשבון לגבי הסכום אשר לדעתו הוא זכאי לו בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה. חשבון זה ייבדק ע"י המפקח ומהנדס המועצה כמקובל לגבי כל חשבונות הקבלן. המועצה לא תהא חייבת בתשלום סכום כלשהו, אלא בהתאם לאמור בס"ק ד' ו-ה' להלן, ואין באישור חשבון כאמור כדי ליצור חבות כלשהי לתשלום הסכום האמור.

ד.	נתפס אתר העבודה כאמור ע"י מהנדס המועצה, לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שיתבררו ויאושרו בכתב ע"י מהנדס המועצה הוצאות השלמת העבודה ובדיקה, וכן דמי נזק שנגרם למועצה ע"י כל דחייה בהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו למועצה ע"י הקבלן, וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם.

ה.	היה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המהנדס כאמור בסעיף קטן (ד), עולה על שכר הקבלן שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו - יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם למועצה, והמועצה תהא זכאית לגבותו מכל סכום המגיע ממנה לקבלן, וכן לגבותו בכל דרך אחרת.

# ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________		_______________________

המועצה		הקבלן

מסמך יב'

הצהרת הקבלן

לעניין ציוד מכני הנדסי, כוח אדם ומחסן ציוד

אני הח"מ, ________________________, הבעלים ו/או מורשה החתימה של חברת _______________________________ (להלן – החברה), מצהיר בזאת בשם החברה כדלקמן:

ברשות החברה כלי ציוד מכני הנדסי לביצוע העבודות, ובכלל זה מנוף שמתרומם לגובה של לפחות 16 מ', וכן צוותי עבודה וציוד נוסף הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

כמו כן הנני להצהיר, כי יש לחברה מחסן ציוד חלפים, שדרושים לביצוע העבודות לפי מכרז זה, במרחק  שאינו עולה על חמישים (50) ק"מ ממשרדי הנהלת המועצה בחריש.

ידוע לי, כי הצהרה זו ניתנת על ידי על מנת להבטיח את ביצוע העבודות בתוך פרקי הזמן ולוחות הזמנים, באיכות ובטיב הנדרשים – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

___________________

שם החברה

____________________

שם המצהיר ותפקידו

____________________

חתימת המצהיר

# Text boxes

מסמך ז' – תנאים כלליים

פרק א'  -  כללי

מבלי לגרוע באמור בפרקי מסמך ז' להלן ובשאר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי במהלך ביצוע העבודה תהיה המועצה רשאית לדרוש מהקבלן המבצע ו/או מקבלן משנה מטעמו, לבצע באופן מיידי עבודות או פעולות שהוגדרו על ידי המועצה כדחופות כגון: סילוק מפגעים ומטרדים, סילוק פסולת מרשות הרבים ומרשות היחיד, הצבה או הסרה של שלטים/תמרורים, ניקיון סביבתי, טיפול במפגעים בטיחותיים באתר העבודות או בסמיכות לו, ליקויי גימור בעלי השלכות לנזק מיידי וכיוצ"ב. הכל עפ"י קביעת "המנהל" ו/או "המהנדס" ו/או "המפקח".

במידה והקבלן ו/או קבלן המשנה מטעמו, השתהה בביצוע אותן עבודות דחופות ו/או ביצע אותן שלא לשביעות רצון המועצה, הרי שהמועצה תהיה רשאית לבצע את הפעולות והעבודות הנ"ל בעצמה, לרבות באמצעות קבלן אחר מטעמה.

מובהר בזאת, כי עלות ביצוע העבודות על ידי המועצה או מי מטעמה, תקוזז מחשבונו של הקבלן בתוספת מע"מ ובתוספת % 10 תקורה ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בהקשר זה.